INFORME TÉCNICO Y PLAN RECTIFICADO

Sistema de desarrollo asistido por IA para FitFlow

Arquitectura de contexto, orquestación de agentes, matriz de modelos y hoja de ruta para LlamaIndex, Qdrant, RepoMap, Repomix, MCP y Promptfoo

Proyecto: FitFlow

Estado: Propuesta consolidada para validación del desarrollador

Baseline histórico: fitflow_docs_v3_full.zip

Doctrina activa: architecture.md actual + jerarquía SOURCE_OF_TRUTH

Fecha: 15 de agosto de 2026

Decisión recomendada Adoptar una arquitectura context-first: contratos y scopes deterministas primero; RepoMap/Repomix y lectura real como base; LlamaIndex + Qdrant como recuperación derivada; orquestación autónoma, MCP y Promptfoo solo después de demostrar calidad, trazabilidad y límites de operación.

Uso previsto

Documento de decisión y ejecución. Las rutas nuevas se presentan como propuesta; no deben asumirse existentes hasta verificarlas en el workspace real.

# Resumen ejecutivo

FitFlow ya dispone de una doctrina útil: la realidad ejecutable gobierna el estado presente; la documentación canónica gobierna significado y fronteras; tasks y resultados aportan trazabilidad; índices, embeddings y mapas solo ayudan a localizar evidencia. El plan debe conservar esa jerarquía y evitar convertir a LlamaIndex, Qdrant o un resumen de agente en una nueva fuente de verdad.

La primera meta no es automatizar toda la cadena de desarrollo. Es producir contexto acotado, reproducible y verificable para tareas backend, frontend y mixtas. Una vez que ese contrato funciona, puede conectarse a coders y reviewers mediante una máquina de estados con gates humanos, presupuestos y límites de reintento.

## Recomendación en nueve decisiones

- Mantener dos superficies documentales: doctrina compacta y normativa para agentes; explicación humana fuera del contexto automático.

- Separar el producto FitFlow del laboratorio de tooling en env_tools; ningún componente de indexación debe importarse desde el runtime del backend.

- Implementar un único CLI de contexto con tres scopes explícitos: backend, frontend y mixed.

- Usar Node/TypeScript para invocar Repomix y emitir XML; XML es un formato de intercambio, no un lenguaje de scripting.

- Tratar RepoMap, embeddings y búsqueda semántica como generadores de candidatos; coder y reviewer deben abrir la fuente real antes de decidir.

- Iniciar LlamaIndex como ingestion pipeline + retrieval + workflow tipado de contexto, no como orquestador total de modelos.

- Asignar modelos por riesgo/capacidad, no por preferencia fija: CoderB queda limitado a cambios mecánicos; tareas de dominio, seguridad o transacción van a CoderA fuerte y revisión independiente.

- Exponer MCP solo en modo read-only y local cuando el índice sea estable; incorporar Promptfoo después de disponer de un set dorado y una salida determinista.

- Reindexar únicamente sobre revisiones identificables y promover a Done solo con evidencias de validación y decisión humana cuando corresponda.

## Resultado esperado

| Horizonte | Capacidad entregada | Qué todavía no habilita |
| --- | --- | --- |
| Corto | Context packages backend/frontend/mixed, versionados y con evidencia real. | Autonomía de merge o cambios de arquitectura. |
| Medio | Índice estructural + semántico evaluado; workflow tipado y trazable. | MCP público, múltiples agentes escribiendo la misma zona. |
| Posterior | MCP local read-only, Promptfoo, piloto de tareas de bajo riesgo. | Promoción automática de cambios críticos sin aprobación humana. |

## Mapa del informe

- 1. Alcance, evidencia y limitaciones

- 2. Doctrina documental y source of truth

- 3. Arquitectura física y contratos

- 4. Contexto backend, frontend y mixto

- 5. Roles, razonamiento y matriz de modelos

- 6. Flujo orquestado, estados y casos de uso

- 7. LlamaIndex, Qdrant, RepoMap y Repomix

- 8. MCP, hooks, observabilidad y Promptfoo

- 9. Plan de ejecución rectificado

- 10. Task propuesta FF-AI-001

- Anexos técnicos y fuentes

# 1. Alcance, evidencia y limitaciones

## 1.1 Material consolidado

El informe combina el baseline histórico fitflow_docs_v3_full.zip, la planificación inicial adjunta, la arquitectura vigente recuperada y decisiones previas del proyecto. El ZIP se usa para entender la evolución y los contratos ya diseñados; no desplaza modificaciones actuales. architecture.md actual se trata como doctrina normativa y architecture-explained.md como explicación humana no normativa.

| Fuente | Uso en este informe | Autoridad |
| --- | --- | --- |
| Código/tests/config/Alembic | Estado ejecutable; debe verificarse durante cada task. | Máxima para comportamiento actual. |
| architecture.md actual | Fronteras Router → Service → CRUD → Model y transición a monolito modular. | Normativa. |
| fitflow_docs_v3_full.zip | Baseline histórico de SOURCE_OF_TRUTH, tasks, contexto e índice. | Histórica; no anula cambios posteriores. |
| Planificación inicial con IA.docx | Hipótesis de Planner/Explorer/Worker/Reviewer y Workflows. | Propuesta a rectificar. |
| Fuentes primarias | Capacidades actuales de modelos y herramientas. | Referencia técnica externa. |

## 1.2 Limitaciones explícitas

- El enlace compartido de ChatGPT no pudo recuperarse desde este entorno. La matriz de modelos se reconstruyó con documentación primaria y artefactos disponibles; no se atribuye contenido no leído al enlace.

- No se inspeccionó en este informe el código vivo completo de backend y frontend. Por eso las rutas nuevas están marcadas como propuestas y la primera task incluye discovery obligatorio.

- Los nombres y disponibilidades de modelos alojados en Copilot, OpenAI o xAI cambian. La configuración debe resolver un inventario runtime por capacidades, no depender de una lista fija en documentación canónica.

- FastContext se mantiene experimental: la página del paper indica retiro posterior a su publicación. Debe medirse como adaptador opcional, no adoptarse como fundamento arquitectónico.

Regla de honestidad operacional Cuando una fuente no puede verificarse, el sistema debe registrar UNKNOWN/A_REVISAR. Un agente no completa huecos con suposiciones para mantener el flujo en movimiento.

## 1.3 Correcciones a la planificación inicial

| Hipótesis inicial | Corrección recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Planner no necesita código real. | Puede comenzar con mapa; tareas medias/altas exigen evidencia real antes de congelar scope. | Evita planes sobre símbolos, capas o tests inexistentes. |
| Worker solo ve un paquete estático. | Recibe paquete y acceso de escritura acotado; reabre archivos reales antes de editar. | El paquete puede estar incompleto o stale. |
| Reviewer compara TASK, RESULT y diff. | Además lee código/tests reales y ejecuta gates; por defecto no corrige. | RESULT es un reporte, no una prueba. |
| LlamaIndex orquesta toda la ejecución desde el inicio. | Fase 1: indexación, recuperación y estados de contexto; proveedores de coding quedan desacoplados. | Reduce acoplamiento y permite evaluar retrieval por separado. |
| Scripts XML. | Scripts Node/TypeScript que emiten XML validable + manifest JSON. | XML transporta contexto, pero no ejecuta lógica. |

# 2. Doctrina documental y source of truth

## 2.1 Jerarquía operativa

L0 Código + tests + configuración + migraciones vigentes L1 Docs canónicos activos: current-state, architecture, domain, ADR, quality L2 Registros operativos: Jira, TASK/PLAN/STATUS/RESULT, Git diff/commit L3 Contexto derivado: RepoMap, Repomix, índice, embeddings, resúmenes L4 Histórico: docs/archive y source material superseded

La precedencia no significa que el código defina por sí solo la intención de negocio. Código y tests responden qué existe hoy; architecture.md, domain.md y ADRs responden qué significa y qué decisión fue aceptada. Si difieren, el agente no debe corregir una fuente en silencio: crea una discrepancia A_REVISAR y deriva una task.

## 2.2 Dos documentos, dos audiencias

| Superficie | Contenido | Regla de contexto |
| --- | --- | --- |
| IA / normativa | Frases atómicas, MUST/MUST_NOT, tablas de dependencias, invariantes, estados, comandos y rutas verificadas. | Incluible por sección y por task; sin explicación duplicada. |
| Humana / explicativa | Razonamiento, ejemplos, por qué de las decisiones, tutoriales, historia y alternativas. | Excluida por defecto del indexador y de Repomix/RepoMap. |
| Histórica | Baselines, auditorías anteriores, source material y documentos superseded. | Solo mediante solicitud explícita de comparación histórica. |

La separación recomendada conserva architecture.md como contrato técnico y mueve architecture-explained.md a docs/archive/source-material/ o a una zona docs/human/ excluida. La ubicación final debe respetar la estructura real; lo obligatorio es la clasificación machine_context=false y la exclusión explícita.

## 2.3 Encabezado documental mínimo

--- id: architecture status: active audience: ai authority: canonical machine_context: true supersedes: [] last_verified_revision: <git-sha¦pending> owner: developer ---

Para documentos humanos, audience=human y machine_context=false. Estos metadatos ayudan a filtrar, pero la lista de exclusión sigue siendo la frontera efectiva: no se debe depender de que el embedding o el modelo interpreten correctamente el front matter.

## 2.4 Reglas canónicas que deben permanecer compactas

- Dependencia backend permitida: Router → Service → CRUD → SQLAlchemy Model → PostgreSQL; schemas son contratos de frontera, no una capa lineal de persistencia.

- Routers no contienen reglas de negocio ni consultas ORM; services no ejecutan ORM en código nuevo; CRUD no decide política comercial.

- RRULE es la representación autorizada para recurrencia, pero su implementación debe verificarse en código/tests.

- Booking requiere prevención atómica de duplicados y sobrecapacidad; cancelación no equivale a eliminación.

- No se inventan rutas, herramientas, tests ni estados; cada evidencia incluye revisión y rango verificable.

- Índices y embeddings nunca gobiernan una modificación; se regeneran desde la fuente.

# 3. Arquitectura física y contratos

## 3.1 Separación de raíces

La separación milimétrica no es necesaria, pero sí la separación de responsabilidades. FitFlow contiene producto, docs y contratos de task; env_tools contiene tooling, modelos, índices y artefactos regenerables. El virtualenv backend/.venv_backend permanece dentro del árbol de producto solo como entorno local y siempre queda excluido.

C:\Proyectos Web\ ├─ FitFlow\ # source of truth del producto │ ├─ backend\ │ │ ├─ app\ │ │ ├─ tests\ │ │ └─ .venv_backend\ # EXCLUIR │ ├─ frontend\ │ ├─ docs\ # canónicos + humano/histórico │ ├─ .ai\ # TASK/PLAN/STATUS/RESULT │ └─ scripts\quality\ └─ env_tools\ └─ fitflow_ai\ # propuesta: tooling externo ├─ src\fitflow_ai\ │ ├─ contracts\ │ ├─ indexing\ │ ├─ retrieval\ │ ├─ workflows\ │ ├─ adapters\ │ └─ observability\ ├─ context-cli\ # Node/TypeScript + Repomix ├─ config\scopes\ ├─ schemas\ ├─ tests\{unit,integration,evals}\ ├─ data\staging\ # entrada temporal ├─ exports\ # context packages └─ storage\ # manifest/cache regenerable

## 3.2 Qué significan data, staging y exports

| Directorio | Propósito | Persistencia |
| --- | --- | --- |
| data/staging | Copias temporales normalizadas antes de parsear; nunca editar el repo desde aquí. | Borrable; no canónico. |
| storage | Manifest, hashes, cache de LlamaIndex, SQLite auxiliar, snapshots locales. | Regenerable; normalmente ignorado por Git. |
| exports | context-package.xml, context-manifest.json y reportes de eval. | Trazable por task; retención configurable. |
| config/scopes | Roots, includes, excludes y presupuestos para backend/frontend/mixed. | Versionado; contrato operativo. |
| schemas | JSON Schema/XSD/Pydantic para Context Package, eventos y resultados. | Versionado; contrato técnico. |

## 3.3 Límites de ownership

| Componente | Puede leer | Puede escribir |
| --- | --- | --- |
| Context CLI / indexer | Repo allowlisted, Git metadata, Qdrant. | Solo storage/exports/índice; nunca producto. |
| Explorer | Scope task + índice + fuente real read-only. | Context Package y hallazgos. |
| CoderA/B | Paquete + archivos reales dentro del scope. | Worktree/sandbox acotado y artefactos de task. |
| Reviewer | TASK, diff, fuente real, tests y RESULT. | Veredicto/reporte; no código por defecto. |
| Planner/humano | Toda evidencia necesaria. | TASK/PLAN, decisiones y promoción. |

## 3.4 Contrato de task ampliado

id: FF-... scope: backend ¦ frontend ¦ mixed objective: <resultado observable> authority_refs: [architecture#..., domain#..., ADR-...] baseline_revision: <sha> risk_score: 0..12 reasoning_level: low ¦ medium ¦ high ¦ xhigh executor_class: coderB ¦ coderA ¦ coderA-strong context_budget_tokens: <int> evidence_required: [paths/symbols/tests/contracts] acceptance: [deterministic checks] stop_conditions: [scope_growth, doctrine_conflict, stale_revision] max_context_expansions: 2 max_implementation_retries: 2

# 4. Contexto backend, frontend y mixto

## 4.1 Entrada obligatoria: clasificación

Toda ejecución comienza preguntando o determinando explícitamente si el problema es backend, frontend o mixed. Si el objetivo o la evidencia no permiten clasificarlo, el estado es NEEDS_SCOPE y el sistema no genera un bundle amplio por comodidad.

| Scope | Incluye por defecto | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| backend | backend/app, tests relevantes, Alembic/config, secciones canónicas necesarias. | Booking, RRULE, autorización, CRUD, OpenAPI server. |
| frontend | frontend/src, tests/config/package, clientes API y secciones UI/contrato necesarias. | Componente, store, formulario, rutas, accesibilidad. |
| mixed | Contrato compartido + slice mínimo de ambos lados; no unión completa. | Cambio de endpoint y consumidor, error contract, DTO y pantalla. |

## 4.2 Un CLI, tres funciones

npm run context:backend -- --task FF-123 --query "..." npm run context:frontend -- --task FF-124 --query "..." npm run context:mixed -- --task FF-125 --query "..."

Los tres comandos llaman al mismo motor build-context.mjs con perfiles declarativos. Esto evita tres implementaciones divergentes y permite cambiar presupuesto, exclusiones o combinación de fuentes sin reescribir el workflow.

buildContext({ taskId, scope: 'backend' ¦ 'frontend' ¦ 'mixed', query, baselineRevision, budgetTokens, output: { xml: true, manifestJson: true } })

## 4.3 Capas del paquete

| Capa | Contenido | Control |
| --- | --- | --- |
| C0 Task | Objetivo, scope, restricciones, aceptación, riesgo. | TASK schema válido. |
| C1 Doctrina | Solo secciones relevantes de AGENTS/docs/ADR. | machine_context=true + allowlist. |
| C2 Estructura | RepoMap global reducido + mapa scoped + símbolos/relaciones. | Token budget y revisión Git. |
| C3 Candidatos | rg/AST/graph/semantic; ranking y motivo. | No se presentan como verdad. |
| C4 Evidencia real | Fragmentos leídos del snapshot objetivo. | Ruta, rango, hash y provenance. |
| C5 Validación | Comandos, tests, diff y resultados al cerrar. | Estados normalizados. |

## 4.4 RepoMap + Repomix + retrieval

RepoMap aporta orientación estructural y priorización por dependencias; Repomix produce un snapshot textual/XML con includes, excludes, token counts y protección de secretos. Ninguno debe decidir por sí solo qué editar. La secuencia recomendada es: mapa global pequeño → mapa scoped → búsqueda literal/simbólica → semantic candidates si aportan recall → lectura real → paquete final.

TASK -> RepoMap global (pequeño) -> perfil backend¦frontend¦mixed -> RepoMap scoped + rg/AST/relations -> Qdrant/EmbeddingGemma (opcional, candidatos) -> apertura de archivos reales -> Repomix XML limitado a evidencia seleccionada -> context-package.xml + context-manifest.json

## 4.5 Contrato XML propuesto

<context_package version="1.0" task_id="FF-125" scope="mixed" baseline_revision="<sha>" generator="fitflow-context/0.1.0"> <task_contract objective="..." risk_score="6" /> <authority> <ref path="docs/architecture.md" section="..." hash="..." /> </authority> <evidence> <item path="backend/app/...py" symbol="..." start="40" end="88" source="symbol" score="0.92" hash="..." reason="..." /> </evidence> <relations /> <constraints /> <validation_commands /> <excluded count="..." /> <budget tokens_used="..." tokens_max="..." /> </context_package>

El XML es el artefacto optimizado para el LLM. El JSON sidecar contiene la misma provenance en forma cómoda para validadores y diffs. Ambos se validan contra schema, y el hash del contenido evita que una evidencia stale parezca vigente.

# 5. Roles, razonamiento y matriz de modelos

## 5.1 Roles necesarios

| Rol | Responsabilidad | No puede |
| --- | --- | --- |
| Planner/Audit | Define objetivo, riesgo, evidencia, gates y plan; reconcilia doctrina con humano. | Inventar implementación o ampliar MVP. |
| Explorer | Localiza paths/símbolos/rangos; produce paquete neutral read-only. | Editar o declarar un defecto sin evidencia. |
| M-Explorer | Exploración situacional rápida/semántica con FastContext u otro adaptador. | Ser ruta única ni fuente de verdad. |
| CoderA | Implementa tareas medias/altas dentro del scope y tests asociados. | Cambiar arquitectura/dominio sin gate. |
| CoderB | Cambios básicos, mecánicos y reversibles con DoD exacto. | Tocar concurrencia, auth, migraciones o negocio ambiguo. |
| Reviewer | Revisión independiente de TASK, diff, fuente real y validaciones. | Editar por defecto; su FAIL vuelve al coder. |
| Validator | Ejecuta comandos deterministas y normaliza PASS/FAIL/UNAVAILABLE. | Interpretar intención de negocio. |
| Context Assembler | Fusiona/rankea evidencia y aplica presupuesto. | Usar generación libre donde basta código. |
| Security/Transaction Reviewer | Gate especializado para auth, Booking, migraciones y datos. | Ser omitido por presión de tiempo. |
| Doc Curator | Propone promoción a docs canónicos si cambió conocimiento durable. | Convertir RESULT en doctrina automáticamente. |

## 5.2 Score de riesgo y asignación

Cada dimensión puntúa 0 (bajo), 1 (medio) o 2 (alto): scope, ambigüedad de dominio, riesgo de datos/transacción, seguridad, reversibilidad/migración y confiabilidad del baseline de tests.

| Score | Ejecutor | Razonamiento | Gates |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | CoderB | low | Targeted tests + reviewer ligero. |
| 4–7 | CoderA | medium/high según dimensión crítica | Plan validado + reviewer independiente. |
| 8–12 | CoderA fuerte | high/xhigh | Humano + reviewer fuerte + gate especializado. |

Reglas de elevación Una task mixed tiene score mínimo 4. Cualquier cambio en Booking atómico, autorización, secretos, Alembic destructivo o frontera arquitectónica eleva el razonamiento a high y exige aprobación humana, aunque el diff sea pequeño.

## 5.3 Mapa LLM / función

| Capacidad/modelo | Rol preferido | Nivel | Uso y límites |
| --- | --- | --- | --- |
| GPT superior disponible (p. ej. GPT-5.6 Sol) | Planner/Audit, CoderA fuerte, reviewer crítico | high–xhigh | Ambigüedad, multiarchivo, arquitectura, transacciones, seguridad y validación compleja. |
| GPT balanceado (p. ej. Terra) | Explorer, CoderA medio, reviewer normal | medium–high | Default cloud para tareas acotadas; buen equilibrio de costo y cobertura. |
| GPT económico (p. ej. Luna) | CoderB, clasificación, resúmenes | low | Solo tareas estrechas y repetibles con schema y aceptación exactos. |
| Qwen2.5-Coder 7B local | CoderA local | medium | Código acotado, fixes y tests; promover por evals reales de FitFlow, no por tamaño nominal. |
| Qwen2.5-Coder 3B local | CoderB / triage | low | Boilerplate, docs técnicas, clasificación y cambios monofichero de bajo riesgo. |
| DeepSeek-R1 Distill Llama 8B | Reviewer local / segunda opinión | high guiado | Útil para razonamiento offline; rubricar salida para controlar repetición, mezcla de idioma y conclusiones no verificadas. |
| Grok razonante disponible | Reviewer alternativo / audit adversarial | high | Diversidad de segunda opinión; fijar capacidades en config runtime porque nombres cambian. |
| GitHub Copilot | Superficie/provider broker | según modelo | No tratarlo como un LLM único; registrar modelo real, cliente y policy usados en cada ejecución. |
| FastContext | M-Explorer situacional | n/a | Solo read-only y experimental; benchmark contra RepoMap+rg+índice antes de habilitarlo por defecto. |
| EmbeddingGemma | Embeddings/retrieval | n/a | No genera código; indexa query/document con metadata, filtros y revisión/versionado. |

Fuentes: documentación oficial de OpenAI/Codex, Qwen, DeepSeek, GitHub Copilot, Google Gemma y página del paper FastContext. Véase Fuentes [S1]–[S8].

## 5.4 Política de selección runtime

select_model(task): classify scope + risk + evidence quality filter providers by availability, privacy and tool support choose capability class, not a hard-coded brand record provider/model/version/reasoning_level in RUN manifest forbid downgrade when task has a critical dimension require independent reviewer family for high-risk tasks when possible

# 6. Flujo orquestado, estados y casos de uso

## 6.1 Flujo nominal

Planner + desarrollador validan TASK -> Explorer produce Context Package -> CoderA ¦ CoderB reabre fuente y ejecuta -> Validator ejecuta gates -> Reviewer independiente -> PASS -> PENDING_APPROVAL -> DONE -> NEED_MORE_CONTEXT -> Explorer -> mismo coder -> FIX_WITHIN_SCOPE -> coder -> validator -> reviewer -> PLAN_INVALID / DOCTRINE_CONFLICT -> Planner + humano

## 6.2 Máquina de estados recomendada

| Estado | Entrada mínima | Salida permitida |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Problema preliminar. | HUMAN_VALIDATION. |
| HUMAN_VALIDATION | Objetivo/scope/riesgo propuestos. | READY o BLOCKED. |
| READY | TASK válido + baseline. | EXPLORING. |
| EXPLORING | Scope y presupuesto. | CONTEXT_READY, NEEDS_SCOPE o BLOCKED. |
| CONTEXT_READY | Paquete válido y no stale. | EXECUTING. |
| EXECUTING | Workspace acotado + evidencia. | VALIDATING, NEED_MORE_CONTEXT o REPLAN. |
| VALIDATING | Diff + comandos aplicables. | REVIEWING o EXECUTING. |
| REVIEWING | TASK + diff + código + gates. | PENDING_APPROVAL, EXECUTING, EXPLORING o REPLAN. |
| PENDING_APPROVAL | PASS + RESULT + impacto docs. | DONE o REJECTED. |
| DONE | Promoción humana/automatizada permitida. | Reindexar revisión final. |

## 6.3 Límites de bucle

- Máximo dos expansiones de contexto. La tercera necesidad cambia a REPLAN/BLOCKED con explicación de qué contrato fue insuficiente.

- Máximo dos ciclos de implementación por la misma causa. Un failure distinto puede abrir una nueva task, no ocultarse como retry.

- Cada transición requiere event_id, task_id, baseline_revision, actor, timestamp, input_hash, output_hash y reason_code.

- Si el árbol está sucio, registrar base_revision + working_tree_fingerprint. Nunca etiquetar cambios no commiteados solo con el SHA base.

- Un reviewer FAIL no puede promoverse por mayoría de agentes; solo el humano o un gate definido puede resolver la excepción.

## 6.4 Casos de uso y resolución

| Caso | Respuesta del sistema | Destino |
| --- | --- | --- |
| Falta un archivo o símbolo esperado | Explorer busca por texto/grafo; si no existe, registra evidencia negativa. | CONTEXT_READY o REPLAN. |
| Docs dicen target; código no lo implementa | Clasifica Accepted/Pending Implementation; no lo marca Done. | Planner/humano. |
| Coder descubre impacto frontend en task backend | Detiene escritura, registra SCOPE_GROWTH y propone mixed/new task. | REPLAN. |
| Tests no pueden correr | Validator devuelve UNAVAILABLE con causa/comando; reviewer evalúa riesgo residual. | BLOCKED o aprobación humana. |
| Índice devuelve evidencia de otra revisión | Stale check falla; reindex o lectura live. | EXPLORING. |
| Reviewer pide más contexto | Formula missing_evidence, no una solicitud abierta; Explorer amplía dentro de budget. | EXPLORING. |
| Cambio crítico de Booking | Eleva score, activa transaction reviewer y targeted concurrency tests. | REVIEWING especializado. |
| Dos agentes quieren editar la misma zona | Lock conceptual/task ownership; una lane espera o usa task distinta. | BLOCKED temporal. |

## 6.5 Salida estructurada del reviewer

verdict: PASS ¦ FAIL ¦ NEED_MORE_CONTEXT ¦ REPLAN findings: - severity: critical ¦ high ¦ medium ¦ low path: <real path> line: <line> evidence: <short factual statement> required_action: <deterministic next step> validation: {pytest: PASS¦..., lint: ..., type: ...} scope_compliance: PASS ¦ FAIL doctrine_conflict: true ¦ false residual_risk: <short> next_state: <state>

# 7. LlamaIndex, Qdrant, RepoMap y Repomix

## 7.1 Responsabilidad de cada pieza

| Pieza | Responsabilidad inicial | No es |
| --- | --- | --- |
| RepoMap | Mapa de símbolos y dependencias priorizado por budget. | Contrato neutral ni evidencia final. |
| Repomix | Empaquetado XML reproducible con includes/excludes y conteo de tokens. | Motor de ranking o fuente de verdad. |
| LlamaIndex IngestionPipeline | Carga, transformación, cache/hash, dedupe y upsert. | Agente coder. |
| LlamaIndex Workflows | Eventos tipados, pasos async, ramas, loops y estado de contexto. | Autorización para merge. |
| Qdrant | Vectores, payload, filtros, alias y recuperación. | Base transaccional de FitFlow. |
| EmbeddingGemma | Representación query/document para recuperación multilingüe/código. | Modelo de razonamiento. |
| rg/AST/graph | Precisión literal/simbólica y relaciones verificables. | Capa opcional: debe estar desde v1. |

Fuentes: LlamaIndex Workflows e IngestionPipeline [S9–S11], Qdrant [S12–S15], RepoMap/Repomix [S16–S19].

## 7.2 Diseño del índice

El índice debe comenzar estructural y lexical. La capa semántica mejora recall conceptual, pero no compensa un manifest defectuoso. Los chunks se forman por símbolo Python, heading de Markdown y unidad TS/TSX cuando exista parser estable; no por ventanas arbitrarias que corten funciones.

| Campo de payload | Uso |
| --- | --- |
| repo_id, baseline_revision | Identidad del snapshot. |
| corpus, scope | canonical_docs, backend_code, frontend_code, tests, task_records. |
| authority_layer, canonical_status | Filtrar verdad activa vs derivada/histórica. |
| path, symbol_id, language, layer, domain | Navegación y filtros. |
| start_line, end_line, content_hash | Provenance y stale detection. |
| indexer_version, embedding_model, embedding_version | Reproducibilidad y migración. |
| machine_context, secret_scan_status | Exclusión y control de ingestión. |

## 7.3 Colección Qdrant

Para un proyecto local pequeño y un único embedding model, conviene comenzar con una colección física versionada y partición lógica por payload. Esto habilita consultas mixed sin fan-out manual. Si mediciones muestran contaminación entre corpora o aparecen permisos distintos, se divide después.

collection: fitflow_context_v1_embeddinggemma_768 alias: fitflow_context_active payload: corpus=canonical_docs¦backend_code¦frontend_code¦tests¦tasks filters: scope + authority_layer + machine_context + baseline_revision indexes: payload indexes creados antes de la ingestión migration: nueva colección -> smoke/eval -> switch atómico de alias

EmbeddingGemma soporta embeddings de 768 dimensiones y truncaciones menores; el punto de partida recomendado es 768 para evitar optimizar antes de medir. Deben respetarse sus modos query/document y sus prompts para retrieval de código. La configuración exacta se guarda en embedding_version.

## 7.4 Retrieval y ranking

candidates = union( exact_text_rg(query), symbol_search(query), graph_expand(seed_symbols), dense_semantic(query, filters) ) rerank by: exact match + structural relation + authority + recency + semantic score dedupe by: path + symbol_id + content_hash finalize: open real files -> line ranges -> XML/JSON package

La búsqueda híbrida dense+sparse de Qdrant puede incorporarse después del baseline. Antes se necesita un set dorado: sin consultas y expected evidence no hay manera de saber si el híbrido mejora o solo agrega complejidad.

## 7.5 Workflow tipado de LlamaIndex

| Evento | Handler | Salida |
| --- | --- | --- |
| TaskReady | classify_scope | ScopeResolved / NeedsScope |
| ScopeResolved | build_structural_context | CandidatesReady |
| CandidatesReady | semantic_expand_optional | EvidenceCandidates |
| EvidenceCandidates | verify_real_source | EvidenceVerified / StaleIndex |
| EvidenceVerified | assemble_context_package | ContextReady / BudgetExceeded |
| ContextReady | dispatch_executor_adapter | ExecutionResult |
| ExecutionResult | run_validators | ValidationResult |
| ValidationResult | dispatch_reviewer | ReviewResult |
| ReviewResult | route_decision | Done / Explore / Execute / Replan |

Límite de fase 1 Implementar y probar los primeros cinco eventos hasta ContextReady. Los adapters de ejecución/review pueden definirse como interfaces y mocks; conectar modelos reales solo después de estabilizar el paquete.

# 8. MCP, hooks, observabilidad y Promptfoo

## 8.1 Hooks: qué automatizar primero

| Momento | Hook/acción | Política |
| --- | --- | --- |
| SessionStart | Inyectar task id, scope, baseline y rutas allowlisted. | Contexto breve y determinista. |
| PreToolUse | Bloquear paths secretos, archive por defecto y comandos destructivos. | Síncrono para policies duras. |
| PostToolUse | Registrar paths leídos/editados y fingerprints. | Trazabilidad, no narrativa. |
| SubagentStart/Stop | Registrar rol, modelo, budget, entrada y salida. | Sin compartir transcripts completos. |
| Stop | Exigir RESULT y estado de validaciones aplicables. | No marcar Done por salida natural del modelo. |

Referencia de eventos y comportamiento de hooks: Codex Hooks [S3].

## 8.2 MCP: cuándo y cómo

MCP estandariza herramientas; no reduce tokens por sí solo ni vuelve confiable un índice. El piloto debe ser local, read-only y con transporte stdio. Las herramientas devuelven estructuras compactas y paths/rangos, no dumps completos.

find_symbol(query, scope) get_symbol(id) find_relations(id, relation_type?) get_dependencies(id) get_dependents(id) search_context(query, scope, budget) get_context_bundle(task_id, scope, budget)

| Gate GO | Criterio |
| --- | --- |
| Índice estable | Incremental, stale detection, deletes y alias probados. |
| Retrieval medido | Set dorado sin misses críticos y provenance completa. |
| Testing confiable | Gates del proyecto reportan estados reproducibles. |
| Seguridad local | Roots allowlisted, secretos excluidos, stdio/local-only. |
| Contrato compacto | Schemas estables y outputs dentro de budget. |

## 8.3 Promptfoo

Promptfoo entra cuando existe una función reproducible que evaluar. Primero se separa retrieval de generación: context recall/precision y provenance por un lado; corrección del plan/código/review por otro. Luego se agregan matrices por provider/model y red-team de coding agents/MCP en workspaces desechables.

| Suite | Métrica/gate | Momento |
| --- | --- | --- |
| Retrieval golden set | Recall@k, MRR, context precision, critical miss rate, tokens, latencia. | Antes de MCP. |
| Context Package | Schema, provenance, stale check, exclusiones, budget. | Desde fase 1. |
| Role routing | Modelo/razonamiento correcto para risk score. | Antes de agentes reales. |
| Reviewer | Detección de defectos sembrados y falsos positivos. | Antes de promoción automática. |
| Red-team | Prompt injection de repo, terminal injection, exfiltración, MCP poisoning. | Piloto aislado posterior. |

Métricas y escenarios basados en guías oficiales de Promptfoo para RAG, coding agents y MCP [S22–S24].

## 8.4 Observabilidad

- Comenzar con eventos JSONL/OpenTelemetry: task, estado, actor, provider/model, reasoning, tokens, latencia, hashes, paths y verdict.

- Elegir Phoenix o Braintrust después de comparar operación local, privacidad y costo. No introducir ambas plataformas en el MVP del tooling.

- Separar logs locales completos de artefactos de task. El contexto normal recibe resúmenes y referencias, no transcripts.

- No registrar secretos ni contenido completo de archivos sensibles; conservar hashes y metadatos cuando alcance.

# 9. Plan de ejecución rectificado

## 9.1 Secuencia

| Fase / task | Entregable | Gate de salida |
| --- | --- | --- |
| 0 · FF-AI-000 | Congelar contratos: source of truth, docs AI/humano, excludes, schemas y set dorado inicial. | Desarrollador aprueba doctrina y 15–25 consultas. |
| 1 · FF-AI-001 | Context CLI Node con backend/frontend/mixed; Repomix XML + manifest JSON; lectura real. | Bundles válidos, scoped y no stale. |
| 2 · FF-AI-002 | Manifest estructural, Python AST, Markdown headings, relaciones y hashes incrementales. | Discovery reproducible y tests de upsert/delete. |
| 3 · FF-AI-003 | LlamaIndex IngestionPipeline + EmbeddingGemma + Qdrant + alias. | Health, filtros, exclusiones, incremental y rollback. |
| 4 · FF-AI-004 | Fusión lexical/symbol/graph/dense y evaluación del set dorado. | Umbral acordado y cero misses críticos. |
| 5 · FF-AI-005 | Workflow tipado, retries, locks, adapters mock y trazas. | Transiciones y stop conditions probadas. |
| 6 · FF-AI-006 | Promptfoo para retrieval, routing, reviewer y red-team aislado. | Baseline versionado y regresiones visibles. |
| 7 · FF-AI-007 | MCP stdio read-only con tools compactas. | GO/NO-GO satisfecho; sin exposición remota. |
| 8 · FF-AI-008 | Piloto end-to-end sobre una task 0–3 de riesgo. | Humano aprueba resultado y postmortem. |

## 9.2 Dependencias y paralelismo

FF-AI-001 puede comenzar inmediatamente porque todas las dependencias están instaladas y no requiere Qdrant funcional para demostrar el contrato. FF-AI-002 puede avanzar en paralelo tras aprobar schemas. FF-AI-003 depende del manifest y de la decisión de colección. MCP y Promptfoo no deben adelantar al set dorado ni a stale detection.

FF-AI-000 -> FF-AI-001 -> FF-AI-004 -> FF-AI-005 -> FF-AI-006 -> FF-AI-007 -> FF-AI-008 \-> FF-AI-002 -> FF-AI-003 -/

## 9.3 Criterios de priorización frente al producto

- El tooling no bloquea el MVP de FitFlow ni desplaza el cierre de ClassSchedule/RRULE, Booking atómico y endpoints críticos.

- Cada fase del tooling debe ser útil por sí misma: un CLI de contexto funcional vale aunque LlamaIndex todavía no esté conectado.

- No crear microservicios, brokers ni CQRS para orquestar agentes; un proceso local y módulos desacoplados son suficientes.

- No indexar datos reales de clientes/gimnasio. El corpus es código, tests, docs activos, config no secreta y tasks autorizadas.

- La promoción de docs canónicos ocurre solo cuando una task cambia conocimiento durable y el desarrollador lo valida.

## 9.4 Métricas de éxito

| Dimensión | Métrica inicial |
| --- | --- |
| Calidad de contexto | Recall@5 y MRR en golden queries; cero critical misses aceptados. |
| Economía | Tokens finales del bundle y reducción de lecturas repetidas del coder. |
| Trazabilidad | % de evidencias con path/rango/hash/revisión; objetivo 100 %. |
| Frescura | % de bundles rechazados correctamente ante cambio de revisión. |
| Operación | Tiempo warm p50/p95 por scope y tasa de UNAVAILABLE. |
| Ejecución | First-pass review rate por clase de riesgo y modelo. |
| Seguridad | Cero archivos secretos/venvs/archive humano en bundles normales. |

# 10. Task propuesta: FF-AI-001

Objetivo de la task Implementar el primer pipeline funcional de contexto FitFlow: clasificación backend/frontend/mixed, snapshot scoped con RepoMap/Repomix, verificación contra archivos reales y salida Context Package XML + manifest JSON. LlamaIndex queda integrado en esta task como workflow tipado y punto de extensión de retrieval; la ingestión vectorial completa se cierra en FF-AI-003.

## 10.1 Metadatos

id: FF-AI-001 title: Context pipeline v1 + LlamaIndex workflow skeleton status: Ready after human validation priority: High area: ai-tooling execution_lane: mixed type: tooling scope: mixed risk_score: 6 reasoning_level: high for design, medium for implementation executor_class: coderA reviewer: independent coderA/reviewer strong baseline_revision: discover at start

## 10.2 Scope

- Descubrir y registrar las rutas reales de FitFlow y env_tools sin inventarlas.

- Crear perfiles de scope backend, frontend y mixed con includes, excludes y budgets.

- Invocar Repomix desde Node/TypeScript y producir XML limitado a evidencia seleccionada.

- Definir ContextPackage y ContextManifest con schema/versionado/provenance.

- Implementar discovery de Git revision y working-tree fingerprint.

- Integrar RepoMap o un adaptador RepoMap-like como pista estructural; conservar contrato neutral.

- Crear workflow LlamaIndex tipado hasta ContextReady con adapters de retrieval intercambiables.

- Implementar lectura real de fragmentos seleccionados y stale checks.

- Agregar tests unitarios e integración local sin requerir un LLM cloud.

## 10.3 Fuera de scope

- Orquestar coder/reviewer reales o realizar merges automáticos.

- Implementar servidor MCP, transporte remoto o tools de escritura.

- Completar embeddings/Qdrant productivos; solo interfaces y fake/local adapter si se necesitan.

- Modificar backend/frontend funcional salvo contratos .ai/docs explícitamente aprobados.

- Indexar docs/archive, architecture-explained, .venv_backend, node_modules, .env, binarios o datos de negocio.

- Agregar Phoenix y Braintrust simultáneamente.

## 10.4 Entregables

| Entregable | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| CLI | context backend¦frontend¦mixed --task --query --budget --out. |
| Configs | Roots, includes, excludes, authority filters y budgets por scope. |
| Schemas | ContextPackage XML/XSD opcional + manifest JSON Schema/Pydantic. |
| Workflow | TaskReady → ScopeResolved → CandidatesReady → EvidenceVerified → ContextReady. |
| Adapters | RepoMap, Repomix, literal/symbol y semantic stub bajo interfaces. |
| Provenance | SHA, dirty fingerprint, path, lines, hash, source y reason. |
| Tests | Scope, exclusions, stale revision, deterministic IDs, token budget y failure states. |
| Docs | README de operación y ADR solo si cambia una decisión durable. |

## 10.5 Criterios de aceptación

- Los tres scopes generan paquetes distintos desde la misma revisión y no incluyen roots fuera de su allowlist.

- backend/.venv_backend, node_modules, docs/archive, architecture-explained, .env*, secretos y artefactos generados quedan excluidos y reportados.

- Cada evidence item contiene path real, rango, content_hash, baseline_revision, source, score/reason y autoridad documental cuando aplica.

- El paquete falla de forma explícita ante revisión stale, archivo inexistente, scope ambiguo o budget imposible.

- La salida es determinista para la misma entrada/snapshot, salvo campos de tiempo separados del hash semántico.

- El coder simulado puede obtener los archivos objetivo de al menos 15 consultas doradas sin leer todo el repo.

- No hay dependencia runtime desde backend/app o frontend hacia env_tools.

- Tests unitarios e integración reportan PASS/FAIL/UNAVAILABLE y generan un RESULT técnico.

## 10.6 Consultas doradas iniciales

| Scope | Consulta | Evidencia esperada (categoría) |
| --- | --- | --- |
| backend | ¿Dónde se impide el overbooking y el duplicado de Booking? | Service/CRUD/model/tests/transacción. |
| backend | ¿Cuál es la implementación real de RRULE y qué falta? | ClassSchedule schema/service/model/tests/ADR. |
| backend | ¿Qué routers aún llaman CRUD directamente? | Routers + imports/calls + architecture. |
| frontend | ¿Dónde se consume el endpoint de reservas y se tipa su respuesta? | API client/types/store/component/tests. |
| frontend | ¿Cómo se muestran errores 409/422 del backend? | Cliente HTTP, UI state, tests. |
| mixed | Cambiar el contrato de crear booking sin romper el consumidor. | Schema/router/OpenAPI + frontend client/types/UI. |
| mixed | Trazar ClassSchedule desde persistencia hasta pantalla. | Model→CRUD→service→router→client→view. |
| docs | ¿Qué documento gobierna la arquitectura y cuál es solo explicación? | architecture.md + metadata/exclusion. |

## 10.7 Validaciones

pytest tests/unit pytest tests/integration -m local npm test --prefix context-cli npm run context:backend -- --task FF-AI-001 --query "Booking overbooking" npm run context:frontend -- --task FF-AI-001 --query "booking API client" npm run context:mixed -- --task FF-AI-001 --query "booking contract" validate-context exports/FF-AI-001/context-package.xml evaluate-golden-set --scope all

Los nombres exactos de comandos se confirman al crear el proyecto de tooling. La task debe registrar los comandos reales adoptados y no copiar estos placeholders como si ya existieran.

## 10.8 Resumen técnico estructurado esperado

result: Completed ¦ Partial ¦ Blocked baseline: <sha + dirty fingerprint> scope_profiles: [backend, frontend, mixed] files_changed: [path + purpose] contracts_created: [name + version] golden_eval: {queries, recall_at_5, critical_misses, tokens_p50, latency_p95} validations: {unit, integration, node, smoke, schema} excluded_paths_verified: true¦false risks: [...] decisions_required: [...] next_task: FF-AI-002 ¦ FF-AI-003

# 11. Riesgos, controles y decisiones pendientes

## 11.1 Registro de riesgos

| Riesgo | Impacto | Control |
| --- | --- | --- |
| Contexto stale | Edición sobre estructura anterior. | Revision/hash por evidencia; fail closed. |
| Sobreempaquetado | Costo, ruido y contradicciones. | Budgets, ranking, scopes y exclusión humana/histórica. |
| Falsa confianza semántica | Resultado relevante pero incorrecto. | Lectura real y combinación literal/symbol/graph. |
| CoderB excede capacidad | Regresión silenciosa. | Risk score, denylist crítica y reviewer independiente. |
| Loops de agentes | Costo y deriva de scope. | Máximo dos retries/expansiones y reason codes. |
| Tooling invade producto | Acoplamiento y deuda. | env_tools separado y no imports desde runtime. |
| Prompt injection en repo | Comandos o exfiltración. | Treat repo text as data, hooks, sandbox/worktree y red-team. |
| MCP expuesto | Superficie remota innecesaria. | stdio/local-only, read-only, allowlist, GO/NO-GO. |
| Modelo/proveedor cambia | Routing inválido. | Capability registry runtime y evals versionados. |
| Docs duplicadas | Contexto contradictorio. | audience/machine_context + canonical owner + archive policy. |

## 11.2 Decisiones que debe validar el desarrollador

- Nombre y ubicación exacta del proyecto fitflow_ai dentro de env_tools.

- Ruta final para documentación humana: docs/human o docs/archive/source-material, manteniendo machine_context=false.

- Colección única Qdrant con payload por corpus vs colecciones separadas; recomendación inicial: una por embedding version.

- Presupuestos iniciales de contexto por scope y modelo; comenzar conservador y medir.

- Set dorado de 15–25 consultas y definición de critical miss.

- Proveedor/modelo cloud autorizado por privacidad y costo; modelos locales promovidos solo tras evals.

- Herramienta de observabilidad a evaluar primero: Phoenix o Braintrust.

- Policy exacta de dirty working tree: bloquear tareas altas o permitir fingerprint + aprobación.

## 11.3 Definition of Ready del programa

Se puede comenzar cuando (1) las rutas reales fueron descubiertas; (2) doctrine/excludes están aprobados; (3) existe un baseline Git identificable; (4) FF-AI-001 tiene owner y golden queries; (5) Qdrant y los modelos se tratan como dependencias verificables, no como supuestos.

# Anexo A. Perfiles de contexto

## A.1 Backend

include: - backend/app/** - backend/tests/** - backend/alembic/** (si existe) - backend/pyproject.toml¦requirements*.txt¦pytest.ini (si existen) - docs/{architecture,domain,current-state,quality-and-validation}.md (secciones) exclude: - backend/.venv_backend/** - frontend/** - docs/archive/** - .env*¦secrets¦generated¦cache

## A.2 Frontend

include: - frontend/src/** - frontend/tests/** (si existe) - frontend/package.json + lockfile + tsconfig/vite config - docs canónicos relevantes (secciones) exclude: - frontend/node_modules/** - frontend/dist/** - backend/** excepto contrato OpenAPI/DTO seleccionado - docs/archive/**¦.env*¦generated¦cache

## A.3 Mixed

seed: API route/schema/error/event named in TASK expand backend: router -> schema -> service -> CRUD/model -> targeted tests expand frontend: api client -> type -> store/hook -> component -> targeted tests include doctrine: exact architecture/domain/API sections only stop when acceptance evidence is covered; never concatenate both full trees

# Anexo B. Contratos de eventos

event_id: uuid event_type: TaskReady ¦ ScopeResolved ¦ ... task_id: FF-... baseline_revision: sha working_tree_fingerprint: sha256¦null actor: human¦planner¦explorer¦coderA¦coderB¦reviewer¦validator provider: local¦openai¦xai¦copilot¦null model: exact-runtime-id¦null reasoning_level: low¦medium¦high¦xhigh¦null input_artifacts: [{path, hash}] output_artifacts: [{path, hash}] reason_code: enum timestamp: RFC3339

# Anexo C. Checklist del reviewer

- Baseline y scope coinciden con TASK y Context Package.

- El diff solo toca paths autorizados o documenta una excepción aprobada.

- El código respeta Router → Service → CRUD → Model y schemas de frontera.

- No hay evidencia tomada solo de índice/RESULT; se abrió la fuente real.

- Tests cubren el comportamiento modificado, no solo import/smoke.

- Estados PASS/FAIL/NOT_RUN/UNAVAILABLE/N/A tienen comando/evidencia.

- No se introducen secretos, deps innecesarias, migraciones destructivas ni refactors laterales.

- Los errores y contratos API son coherentes entre backend/frontend cuando el scope es mixed.

- El impacto documental se clasifica: none, canonical update, ADR o follow-up.

- El veredicto incluye findings accionables por severidad y next_state válido.

# Fuentes

Fuentes externas primarias consultadas el 15 de agosto de 2026. Los nombres comerciales y catálogos de modelos deben verificarse en runtime antes de cada actualización de la matriz.

[S1] OpenAI · Models · https://developers.openai.com/api/docs/models

[S2] OpenAI Codex · Subagents · https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/subagents

[S3] OpenAI Codex · Hooks · https://learn.chatgpt.com/docs/hooks

[S4] OpenAI Codex · Non-interactive mode · https://learn.chatgpt.com/docs/non-interactive-mode

[S5] OpenAI Codex · MCP · https://learn.chatgpt.com/docs/extend/mcp

[S6] Qwen · Qwen2.5-Coder-7B-Instruct · https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct

[S7] Qwen · Qwen2.5-Coder-3B-Instruct · https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-3B-Instruct

[S8] DeepSeek · DeepSeek-R1 · https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1

[S9] LlamaIndex · Workflows · https://developers.llamaindex.ai/python/llamaagents/workflows/

[S10] LlamaIndex · Ingestion Pipeline · https://developers.llamaindex.ai/python/framework/module_guides/loading/ingestion_pipeline/

[S11] LlamaIndex · Qdrant Vector Store · https://developers.llamaindex.ai/python/framework/integrations/vector_stores/qdrantindexdemo/

[S12] Qdrant · Payload · https://qdrant.tech/documentation/concepts/payload/

[S13] Qdrant · Filtering · https://qdrant.tech/documentation/search/filtering/

[S14] Qdrant · Hybrid Queries · https://qdrant.tech/documentation/search/hybrid-queries/

[S15] Qdrant · Collections and Aliases · https://qdrant.tech/documentation/manage-data/collections/

[S16] Aider · Repository Map · https://aider.chat/docs/repomap.html

[S17] Repomix · Output · https://repomix.com/guide/output

[S18] Repomix · Configuration · https://repomix.com/guide/configuration

[S19] Repomix · Using as a Library · https://repomix.com/guide/development/using-repomix-as-a-library

[S20] Google · EmbeddingGemma · https://ai.google.dev/gemma/docs/embeddinggemma

[S21] GitHub Copilot · Supported AI Models · https://docs.github.com/en/copilot/reference/ai-models/supported-models

[S22] Promptfoo · Evaluate RAG · https://www.promptfoo.dev/docs/guides/evaluate-rag/

[S23] Promptfoo · Red-team Coding Agents · https://www.promptfoo.dev/docs/red-team/coding-agents/

[S24] Promptfoo · MCP · https://www.promptfoo.dev/docs/providers/mcp/

[S25] Model Context Protocol · Transports · https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic/transports

[S26] FastContext paper page (withdrawal noted) · https://arxiv.org/abs/2606.14066

## Fuentes internas consolidadas

- fitflow_docs_v3_full.zip: AGENTS.md, SOURCE_OF_TRUTH.md, development-pipelines.md, context-strategy.md, indexer-pipeline.md, templates TASK/RESULT y políticas de exclusión.

- architecture.md actual: doctrina normativa, capas backend y transición a monolito modular.

- architecture-explained.md actual: explicación para desarrolladores, no normativa y excluida del contexto automático.

- Planificacion inicial con ia.docx: propuesta inicial de Planner/Explorer/Worker/Reviewer y LlamaIndex Workflows.

- Contexto previo recuperable del proyecto FitFlow: Qdrant, EmbeddingGemma, env_tools, modelos locales y checkpoints del MVP.

Cierre El criterio de madurez no es cuántos agentes participan. Es si una task puede demostrar qué revisión leyó, por qué seleccionó esa evidencia, qué cambió, qué validó, quién revisó y por qué el resultado puede promoverse sin confundir contexto derivado con verdad.