# Anexo de validación — Estado real del sistema de asistencia IA y base para la redefinición final

Estado: BORRADOR PARA VALIDACIÓN — NO CANÓNICO
Urgencia: inmediata; requisito previo a continuar la reorganización del sistema
Propósito: consolidar el estado real del soporte de desarrollo asistido por IA antes de la investigación final de skills y de la redefinición definitiva del baseline.

Este anexo complementa, pero todavía no reemplaza, el 02 - Informe de estado — Arquitectura de desarrollo asistido por IA. Se mantienen sus principios de contexto verificable, jerarquía de fuentes, intervención humana y separación entre evidencia real y contexto derivado, pero diversas decisiones tecnológicas y de workflow han cambiado desde su redacción.

# 1. Objetivo actual

El objetivo inmediato no es alcanzar autonomía completa.

Se busca construir una base:

- modular;

- económica;

- observable;

- reemplazable por componentes;

- reproducible;

- centralizada;

- preparada para automatización futura;

- resistente a cambios de proveedor, modelo, skill o herramienta.

Principio rector:

Una decisión tecnológica futura no debería obligar a rediseñar completamente el sistema de asistencia con IA.

Por ello, cada componente debe depender de contratos estables y no de una implementación específica.

# 2. Estado real de OpenCode

OpenCode ya está:

IMPLEMENTADO Y FUNCIONAL.

Por tanto, deja de ser una tarea del roadmap.

Actualmente constituye la plataforma operativa sobre la cual se pueden utilizar distintas fuentes de modelos y herramientas.

Inventario disponible informado por el desarrollador:

OpenCode
│
├── Codex / OpenAI
│
├── GitHub Copilot
│
├── OpenRouter / Free
│
├── OpenCode Zen
│
├── modelos disponibles fijamente
│
└── modelos locales

La planificación futura no debe investigar nuevamente cómo obtener una superficie común para agentes.

Ese problema se considera resuelto.

La nueva pregunta es:

¿Cómo seleccionar de manera consistente rol, contexto, modelo, skills y workflow para cada task?

# 3. Inventario de modelos: separar disponibilidad de capacidad

El sistema dispone de una cantidad importante de modelos.

Esto hace inviable mantener asociaciones rígidas del tipo:

CoderA = modelo X
Reviewer = modelo Y

El diseño correcto pasa a ser:

TASK
 ↓
ROLE
 ↓
CAPABILITY REQUIREMENTS
 ↓
MODEL REGISTRY
 ↓
RUNTIME MODEL

La selección real queda desacoplada del rol.

# 4. Inventario inicial de modelos

El siguiente inventario representa disponibilidad reportada por el desarrollador, no una evaluación definitiva de capacidades.

## OpenAI / Codex

Existe una gama amplia de variantes, incluyendo diferentes niveles y modalidades de:

GPT 5.4
GPT 5.4 fast
GPT 5.4 mini
GPT 5.4 nano
GPT 5.4 pro

GPT 5.5 fast
GPT 5.5 pro

GPT 5.6 fast

y otras variantes disponibles

También aparecen modelos especializados asociados a:

image
realtime
otras modalidades

Estos últimos no deben entrar en el ranking lineal de coders.

Se consideran capabilities especiales.

# 5. Modelos fijos adicionales

Disponibilidad estable informada:

DeepSeek V4 Flash
HY3
Laguna S2.1
MiMo V2.5
Nemotron 3 Ultra
Nemotron 3.5 Lightning

Estos modelos deben incorporarse al Model Registry, pero inicialmente con:

benchmark_status: UNTESTED

hasta evaluarlos sobre tareas reales del proyecto.

No se debe inferir su posición en:

CoderB
CoderA
CoderStrongA
Reviewer
Explorer

solo por nombre, tamaño o marketing.

# 6. Modelos locales ya disponibles

Continúan disponibles:

Qwen2.5-Coder 7B Instruct

Qwen2.5-Coder 3B Instruct

fastcontext-1.0-4b-rl
DeepSeek-R1 Distill Llama 8B

Su valor estratégico sigue siendo importante porque:

inferencia local
→ no consume cuota cloud

El rol exacto deberá establecerse mediante evals internas.

De forma provisional:

Qwen Coder
→ candidato de implementación acotada

DeepSeek R1
→ candidato de crítica / razonamiento / segunda opinión

pero esta asignación debe considerarse una hipótesis hasta medir resultados.

# 7. FastContext: corrección de arquitectura

Debe corregirse el anexo anterior.

FastContext NO es una herramienta del Explorer.

FastContext es un modelo:

FastContext 1.0 4B-R1

y constituye un candidato concreto para ocupar el rol Explorer.

Por tanto:

Explorer
   │
   └── model = FastContext 1.0 4B-R1

y no:

Explorer
 ├── FastContext
 ├── rg
 ├── repo-packager
 ...

El rol y el modelo quedan correctamente separados:

ROLE:
Explorer

MODEL:
FastContext 1.0 4B-R1

FastContext razona sobre qué contexto necesita.

Después utiliza tools/skills.

# 8. Relación correcta Explorer → repo-packager

La relación consolidada pasa a ser:

EXPLORER
         FastContext u otro modelo
                      │
             decide qué necesita
                      │
                      ▼
               repo-packager
                      │
            empaqueta solamente
                      │
                      ▼
               context result
                      │
                      ▼
                 EXPLORER
            evalúa siguiente paso

Esta separación debe mantenerse como regla arquitectónica.

# 9. repo-packager: responsabilidad estricta

repo-packager es una skill determinista de empaquetado.

No:

- explora;

- decide;

- interpreta suficiencia;

- selecciona automáticamente más archivos;

- evalúa al agente;

- conoce el estado del workflow;

- recuerda qué contexto ya recibió una LLM.

Su contrato es:

Agente:
"Necesito X"

repo-packager:
"Aquí está X"

Esto es deseable.

Evita mezclar:

reasoning
+
context packaging

dentro del mismo componente.

# 10. Modos consolidados de repo-packager

## Reducido

Entrega:

PageRank
+
pack comprimido
+
candidatos de expansión
+
scores
+
razones
+
token estimates

Uso principal:

overview inicial

Costo:

BAJO

## Drill-down

Entrega:

nuevo mapa reducido
centrado en una zona

reutilizando el grafo/cache ya existente.

Uso:

necesito entender mejor un módulo
pero todavía no necesito todo su código

Costo:

BAJO / MEDIO

## Ampliado

Entrega:

código real completo
de paths explícitamente solicitados

Uso:

necesito implementación real

Costo:

MEDIO / ALTO

El agente puede solicitarlo directamente.

# 11. repo-packager todavía puede evolucionar

La skill actual no debe considerarse congelada.

Su contrato fundamental sí debería estabilizarse:

INPUT
→ petición explícita

OUTPUT
→ contexto empaquetado

Pero pueden modificarse:

- ranking;

- candidatos;

- token estimation;

- filtros;

- metadata;

- firmas;

- imports;

- PageRank personalization;

- formatos;

- cache;

- límites;

- perfiles.

cuando se unifique el sistema de contexto y se identifiquen necesidades reales.

Principio:

Adaptar repo-packager a las necesidades del sistema, sin convertirlo en agente.

# 12. Model Registry: pasa a ser crítico

Dada la cantidad de modelos disponibles, el Model Registry deja de ser un componente opcional.

Cada entrada debería registrar al menos:

id:
provider:
runtime_id:

availability:
  fixed | quota_limited | ephemeral | local

trust:
  trusted | normal | experimental | untrusted

quota_pool:
  local | codex | copilot | zen | openrouter | paid_api

capabilities:
  coding:
  reasoning:
  review:
  exploration:
  classification:
  documentation:
  multimodal:

latency_class:

context_class:

criticality_ceiling:

preferred_roles: []

avoid_for: []

benchmark_status:
  untested | evaluating | accepted | rejected

last_verified:

El registro debe reflejar la realidad operativa, no solamente fichas técnicas externas.

# 13. OpenCode Zen

OpenCode Zen dispone de modelos sujetos a límites/tokens.

Entre los disponibles informados se encuentran:

Deepseek v4 Flash

Hy3

Laguna S2.1

Mimo v2.5

Nemotron 3.5 Lightning

Nemotron 3 Ultra

Deben registrarse como:

availability:
quota_limited

No deben tratarse igual que los modelos locales de disponibilidad prácticamente constante.

El Router debe poder considerar el estado de cuota.

# 14. Open Source

Open Source debe tratarse como una fuente de mayor incertidumbre.

Política propuesta:

trust: untrusted / experimental
criticality_ceiling: low

Adecuado para:

brainstorm
clasificación auxiliar
segunda opinión
resúmenes
trabajo descartable
tareas no críticas

No adecuado inicialmente para:

review final
arquitectura
seguridad
migraciones
decisiones canónicas
código crítico

Especialmente cuando:

modelo exacto
+
versión
+
estabilidad

no sean suficientemente reproducibles.
Tiene modelos free (quizas no rotativos) – pero a veces tienen mucho trafico
	Gema 4 26B a4B

Gema 4 31B

GLM 5.2

Gpt-oss-20B

Laguna S 2.1

Laguna xs 2.1

LFM2.5-2.6B

Nemotron 3 Nano 30B a3B

Nemotron 3 Super, ultra, 
	Nemotron 3.5 Content Safety

Nemotron 3.5 Lightning

# 15. Principio económico actualizado

El objetivo no es utilizar siempre el modelo más barato.

Tampoco utilizar siempre el más capaz.

El criterio debe ser:

menor recurso suficiente para obtener la calidad requerida.

Pipeline de escalamiento:

DETERMINISTIC
      ↓
LOCAL
      ↓
FREE / QUOTA EXTERNAL
      ↓
LIGHT CLOUD
      ↓
STANDARD CLOUD
      ↓
STRONG CLOUD
      ↓
HUMAN

No todos los escalones son obligatorios.

El Router selecciona según task.

# 16. Quota-aware routing

Además del costo monetario, debe considerarse:

tokens
quota
rate limits
latency
retries
context size

Por ello el Router futuro debería poder recibir:

available_models
quota_status
task_risk
role_requirement
retry_history

tokens (clave para auditar eficiencia)

y seleccionar el recurso adecuado.

Ejemplo:

CoderA required

Qwen local:
benchmark adecuado
→ usar Qwen

si no:
modelo incluido en cuota Zen/Copilot

si falla:
modelo GPT standard

si falla por complejidad:
CoderStrongA / strong model

# 17. Roles y modelos quedan completamente desacoplados

Esto se convierte en una decisión fundamental.

Role Registry
     │
     │ define qué necesita
     ▼
Model Resolver
     │
     │ busca quién puede hacerlo
     ▼
Model Registry

Un mismo modelo puede realizar varios roles.

Un rol puede utilizar modelos diferentes según task.

# 18. Patrón Pipeline

Evaluación consolidada:

ADECUACIÓN MVP: MUY ALTA

El repositorio externo demuestra el patrón mediante funciones TypeScript encadenadas, donde la salida de una etapa alimenta a la siguiente.

Para FitFlow:

Task
→ Route
→ Explore
→ Execute
→ Validate
→ Review
→ Docs
→ Approval

Debe formar parte del MVP.

# 19. Patrón Router

Evaluación consolidada:

ADECUACIÓN MVP: FUNDAMENTAL

El ejemplo externo clasifica, devuelve confianza y deriva a humano cuando ésta es insuficiente.

FitFlow debe evolucionarlo hacia un Router:

deterministic-first
+
LLM fallback
+
model resolver

# 20. Evaluator–Optimizer

Evaluación consolidada:

ADECUACIÓN: ÚTIL CON MODIFICACIONES

El patrón externo aplica crítica, corrección y límite de iteraciones.

Para FitFlow:

Coder
 ↓
Reviewer
 ↓
FAIL
 ↓
Router

El Router decide quién corrige.

No necesariamente vuelve al mismo modelo.

Se conserva:

bounded retries

como mecanismo de control de costo y loops.

# 21. Orchestrator–Workers / patrón diamante

Corrección de priorización:

ADECUACIÓN FUTURA

No pertenece al MVP actual.

El patrón externo ejecuta múltiples workers en paralelo y sintetiza posteriormente sus resultados.

Puede ser apropiado posteriormente para:

Security
         ↗        ↘
Code → Tests      Synthesis
         ↘        ↗
       Architecture

pero multiplica inferencias y complejidad.

Por tanto:

status: PLANNED
phase: future

# 22. Resultado definitivo de evaluación del repositorio externo

El repositorio debe considerarse:

Referencia pedagógica de patrones, no dependencia arquitectónica.

Se conservan como conceptos:

Pipeline              → MVP
Router                → MVP
Evaluator–Optimizer   → adaptado
Orchestrator–Workers  → futuro

El valor principal es demostrar que los patrones pueden expresarse simplemente mediante:

TypeScript
+
async functions
+
Structured Outputs
+
OpenAI SDK

sin necesidad inmediata de incorporar un framework agentic pesado.

# 23. Workflow-as-Code continúa siendo la dirección recomendada

Los workflows deben quedar representados mediante archivos .ts.

Esto permite convertir la arquitectura conceptual en una especificación ejecutable.

Ejemplo:

workflows/
  development.ts
  bugfix.ts
  documentation-sync.ts

El TypeScript debería gobernar:

state transitions
routing
retry limits
human gates
context requests
validation calls
artifact persistence

Las LLM ejecutan tareas dentro de ese workflow.

No controlan libremente el workflow.

# 24. Diferencia crítica: orquestación ≠ razonamiento

La arquitectura debe mantener esta separación:

TypeScript
→ decide QUÉ PASO ocurre

LLM
→ resuelve EL TRABAJO de ese paso

Ejemplo:

workflow.ts:
REVIEW FAIL
→ ROUTING

router:
selecciona CoderA

workflow.ts:
→ EXPLORING

Explorer:
busca contexto

workflow.ts:
→ EXECUTING

CoderA:
implementa

Esto hace que el comportamiento global sea testeable.

# 25. Control humano

El desarrollador continúa siendo el Planner principal.

Human Planner
status: ACTIVE

Se registra:

PlannerAI
status: DISABLED

Esto permite que la futura automatización no requiera redefinir el rol.

Solo cambia:

enabled: false
→
enabled: true

cuando corresponda.

# 26. Explorer

Definición consolidada:

Rol LLM especializado en determinar qué contexto necesita otro rol y solicitar evidencia mínima suficiente mediante las herramientas disponibles.

Implementación inicial candidata:

role:
Explorer

model:
FastContext 1.0 4B-R1

Tools/skills disponibles para ese rol pueden incluir:

repo-packager
rg
LSP
otras herramientas nativas
vector retrieval [future]

Pero estas herramientas no forman parte del rol conceptual.

# 27. Pipeline de contexto correcto

Role needs context
       ↓
Explorer
       ↓
decides context request
       ↓
repo-packager
       ↓
reduced | drill-down | expanded
       ↓
Explorer
       ↓
sufficient?
    /       \
  yes        no
   │          │
   ▼          └── request again
Role receives
minimal context

Los límites de expansión deberán definirse posteriormente.

# 28. Run State

El sistema, no repo-packager, debe conservar:

qué contexto se pidió
qué pack se entregó
qué modelo lo recibió
qué archivos vio
cuántos tokens se entregaron
qué expansiones solicitó

Ejemplo:

run_id:

task_id:

contexts:
  - id:
    role:
    model:
    mode:
    paths:
    tokens:
    hash:

retries:

route_history:

validation_history:

review_history:

Esto será fundamental para evaluar eficiencia.

# 29. Registros esenciales

Se consolidan cinco registros principales.

## Role Registry

Responde:

¿Qué puede hacer cada rol?

## Skill Registry

Responde:

¿Qué skills existen?
¿De dónde vienen?
¿Qué rol puede usarlas?

## Model Registry

Responde:

¿Qué modelos tenemos?
¿Qué capacidades demostraron?
¿Qué cuota consumen?

## Workflow Registry

Responde:

¿Qué cadenas de producción están permitidas?

## Run Registry / Run State

Responde:

¿Qué ocurrió realmente?

Estos registros constituyen una parte central del nuevo baseline.

# 30. GitHub Projects reemplaza Jira

Esta es una modificación explícita del baseline.

JIRA
→ REMOVED

La gestión operativa de tareas se centralizará mediante:

GitHub Projects
+
GitHub Issues
+
Pull Requests
+
GitHub Actions
+
docs

Jira deja de formar parte de la arquitectura objetivo.

# 31. Estados operativos

Los estados principales del Project deben alinearse con el workflow humano:

BACKLOG
TODO
IN PROGRESS
IN REVIEW / TESTING
DONE

Pueden existir estados técnicos internos adicionales en la State Machine, pero GitHub Projects no necesita reflejar cada microestado.

Ejemplo:

Project:
IN PROGRESS

puede contener internamente:

ROUTING
EXPLORING
EXECUTING

Mientras:

IN REVIEW / TESTING

puede contener:

VALIDATING
REVIEWING
DOC_SYNC

Esto evita convertir el Project Board en un motor de workflow demasiado detallado.

# 32. GitHub como plano de control humano

GitHub debe actuar inicialmente como superficie central de información del desarrollo:

Issue
 ↓
Task specification

Branch / worktree
 ↓
Implementation

PR
 ↓
Diff + discussion + checks

GitHub Actions
 ↓
deterministic validation

Project
 ↓
operational state

Docs
 ↓
canonical knowledge

La automatización agentic puede conectarse posteriormente a estas mismas entidades.

Por tanto, el trabajo humano realizado hoy no se descarta.

# 33. Tickets diseñados para automatización futura

Issues/tickets deberían comenzar a contener información estructurada reutilizable.

Ejemplo conceptual:

Objective
Scope
Acceptance Criteria
Risk
Authority refs
Dependencies
Context hints
Validation expected
Documentation impact

Inicialmente los completa:

Human Planner

Posteriormente podrá hacerlo:

PlannerAI

El contrato no cambia.

# 34. Pull Requests como artefacto de handoff

El PR puede convertirse gradualmente en el punto de reunión de:

TASK
+
DIFF
+
VALIDATION
+
REVIEW
+
DOC IMPACT

Esto evita crear una plataforma paralela para registrar el trabajo.

En etapas posteriores los agentes podrán:

leer Issue
→ ejecutar workflow
→ actualizar PR
→ agregar resultados

sin cambiar la estructura de información.

# 35. GitHub Actions

Debe utilizarse para todo control determinista que sea razonable externalizar.

Ejemplos:

tests
lint
typecheck
build
schema validation
documentation consistency checks
forbidden path checks
required metadata checks

El principio continúa siendo:

si una función determinista puede decidirlo
→ no utilizar LLM

No es necesario implementar todos esos gates inmediatamente.

Se incorporan progresivamente.

# 36. Nueva jerarquía Source of Truth

El baseline ya distingue adecuadamente fuente real, documentación y contexto derivado.

La versión revisada debería quedar aproximadamente:

L0
Código
Tests
Config
Migrations

L1
Canonical Docs
Architecture
Domain
ADRs
Rules

L2
GitHub operational records
Issues
Projects
PRs
Commits
Actions results

L3
Run artifacts
TASK
ROUTE
RESULT
REVIEW
DOC IMPACT

L4
Derived Context
repo-packager
embeddings
indexes
summaries

L5
Archive / historical

Jira desaparece completamente.

# 37. Documentation workflow

La documentación deja de ser una actividad secundaria.

El problema detectado con:

RepoMap / Tree-sitter
→
repo-packager

demuestra que debe existir un mecanismo explícito de sincronización.

Pipeline:

completed implementation
 ↓
diff
 ↓
validation
 ↓
review
 ↓
Doc Impact
 ↓
Explorer
 ↓
Doc Curator
 ↓
proposed docs patch
 ↓
Human approval

Inicialmente puede utilizar modelos locales siempre que sea viable.

# 38. Doc Curator

Estado:

ACTIVE IN MVP

Responsabilidad:

detectar conocimiento durable afectado
+
proponer sincronización documental

No:

promover doctrina automáticamente

La aprobación final continúa siendo humana.
En la curaduría también se podría jerarquizar, el Doc curator define exactamente que cambios se harán y otra llm (local) ejecuta los cambios.(evaluar si realmente puede suponer un ahorro de tokens)

# 39. Arquitectura modular mediante adapters

Para conseguir que cambios futuros no provoquen reestructuraciones amplias, la implementación debería depender de interfaces estables.

Conceptualmente:

ExplorerPort
ModelProvider
ContextPackager
TaskStore
Validator
Reviewer
DocumentationStore
RunStore

Implementaciones intercambiables:

ExplorerPort
 ├── FastContext
 └── futureExplorer

TaskStore
 ├── GitHub
 └── futureAdapter

ContextPackager
 └── repo-packager

ModelProvider
 ├── OpenAI
 ├── Copilot/OpenCode
 ├── Zen(premium no disponible)
 ├── OpenRouter
 └── Local

La sustitución de una implementación no debería cambiar el workflow.

# 40. Principio de estabilidad

El baseline futuro debe distinguir:

## Contratos estables

Role
Task
ContextRequest
ContextResult
RouteDecision
ValidationResult
ReviewResult
DocImpact
Run

de:

## Implementaciones reemplazables

FastContext
Repomix
Qdrant
OpenAI
Copilot
OpenRouter
GitHub
modelo específico
skill específica

Esta división es probablemente una de las decisiones más importantes de todo el sistema.

# 41. Embeddings siguen después

La implementación vectorial no desaparece.

Pero se mantiene posterior a:

docs actualizadas
registries
repo-packager consolidado
Explorer contract
workflow contracts

Primer uso previsto:

context retrieval

No:

routing crítico

hasta disponer de datos suficientes para evaluar si aporta valor.

# 42. MVP agentic consolidado

## Humanos

Human Planner
Human Approval

## Roles LLM activos

Explorer
CoderB
CoderA
Reviewer
Doc Curator

## Roles condicionales

CoderStrongA
Architect

## Roles registrados pero deshabilitados

PlannerAI
Security Reviewer
Performance Reviewer
Migration Engineer
Evaluator autónomo
Optimizer autónomo
Orchestrator-workers

## Componentes no-agentic

Router deterministic layer
repo-packager
Validator
Git
GitHub Actions
tests
lint
typecheck
Playwright
other deterministic scripts

El Router puede utilizar una LLM únicamente como fallback cuando las reglas no alcanzan.

# 43. Flujo MVP actualizado

HUMAN PLANNER
                               │
                               ▼
                         GitHub Issue
                               │
                               ▼
                            ROUTER
                    deterministic first
                               │
                               ▼
                           EXPLORER
                  FastContext 1.0 4B-R1
                               │
                               ▼
                         repo-packager
                               │
                               ▼
                         context result
                               │
                               ▼
                   CoderB / A / StrongA
                               │
                               ▼
                         VALIDATOR
                        deterministic
                               │
                               ▼
                           EXPLORER
                               │
                               ▼
                           REVIEWER
                      /          |          \
                    PASS        FAIL       REPLAN
                     │            │            │
                     │            ▼            ▼
                     │          ROUTER       HUMAN
                     │
                     ▼
                  DOC IMPACT
                     │
                     ▼
                  EXPLORER
                     │
                     ▼
                 DOC CURATOR
                     │
                     ▼
                  PR + DOCS
                     │
                     ▼
                    HUMAN
                     │
                     ▼
                    DONE

# 44. GitHub Projects y workflow interno

Correspondencia recomendada:

BACKLOG
    tasks no seleccionadas

TODO
    task validada por Planner

IN PROGRESS
    ROUTING
    EXPLORING
    EXECUTING

IN REVIEW / TESTING
    VALIDATING
    REVIEWING
    DOC_SYNC

DONE
    aprobación completada
    documentación consistente

No todos los estados internos necesitan convertirse en columnas.

# 45. Prioridad inmediata revisada

Antes de embeddings y antes del Agent MVP completo:

## P0 — Este informe

Validarlo.

## P1 — Investigación de skills

Pendiente y crítica.

Determinar:

skills disponibles
skills confiables
skills redundantes
skills por rol
skills que reemplazan código propio

## P2 — Redefinición final del baseline

Utilizar como entradas:

baseline v4.0
+

informe de estado, anexo 1 y este anexo validado
+
informe de skills
+
estado real del repositorio

para producir la nueva arquitectura canónica.

## P3 — Corregir source of truth

Eliminar referencias obsoletas:

Jira
Aider Desk
RepoMap como componente activo
Tree-sitter custom como pipeline principal

e incorporar:

OpenCode
GitHub Projects
repo-packager
registries
nuevo agent MVP

## P4 — Implementar registries

Prioridad alta:

Role Registry
Skill Registry
Model Registry
Workflow Registry
Run Registry

## P5 — Contratos TypeScript

Definir mediante Zod/TS:

Task
RouteDecision
ContextRequest
ContextResult
ExecutionResult
ValidationResult
ReviewResult
DocImpact
RunState

## P6 — Workflow State Machine

Representar workflow explícitamente mediante .ts.

## P7 — Router v0

Reglas deterministas.

LLM fallback.

## P8 — Explorer + repo-packager

Integrar el rol Explorer con FastContext inicialmente.

## P9 — Agent MVP

Activar la cadena mínima.

## P10 — Embeddings

Cuando contexto y documentación sean estables.

# 46. Principio económico definitivo

La selección debería seguir:

¿puede resolverlo una función?
        ↓ sí
 deterministic

        ↓ no

¿puede resolverlo local?
        ↓ sí
 local LLM

        ↓ no

¿hay un modelo incluido/free suficientemente confiable?
        ↓ sí
 quota/free

        ↓ no

cloud model mínimo suficiente
        ↓

strong model solo cuando sea necesario

No se optimiza solamente precio.

Se optimiza:

quality
+
quota
+
tokens
+
latency
+
retries
+
human effort

# 47. Qué NO debe definirse todavía como hecho

Todavía no deberían canonizarse:

qué modelo exacto ocupa CoderB
qué modelo exacto ocupa CoderA
qué modelo exacto ocupa Reviewer
role ranks finales
skill sets finales
thresholds del Router
token budgets finales
retry limits finales
embedding architecture
ranking final de modelos

Requieren la investigación de skills y/o evals.

# 48. Decisiones consolidadas para validación

Se consideran suficientemente definidas para ingresar al futuro baseline, sujeto a aprobación:

- OpenCode es la plataforma operativa actual.

- Jira queda eliminado.

- GitHub Projects + Issues + PR + Actions pasan a ser la superficie operativa central.

- Human Planner continúa activo.

- PlannerAI se registra pero queda disabled.

- Router se separa del Planner.

- Router utiliza deterministic-first y LLM fallback.

- Explorer es un rol LLM.

- FastContext 1.0 4B-R1 es candidato inicial para ocupar Explorer.

- repo-packager es una skill de empaquetado, no un Explorer.

- repo-packager conserva reducido, drill-down y ampliado.

- repo-packager podrá evolucionar manteniendo su responsabilidad estricta.

- CoderB/A/StrongA son perfiles de capacidad.

- Reviewer retorna failures al Router.

- Doc Curator vuelve al MVP.

- Architect permanece condicional.

- Orchestrator-workers queda como patrón futuro.

- Pipeline y Router son patrones prioritarios.

- Evaluator–Optimizer se adapta mediante retorno al Router.

- Workflow-as-Code TypeScript continúa como arquitectura de ejecución.

- Los workflows son máquinas de estados explícitas.

- Toda validación determinista posible debe externalizarse.

- Role/Skill/Model/Workflow/Run Registries son infraestructura esencial.

- Model y Role quedan desacoplados.

- Open Source Free queda reservado inicialmente a trabajo no crítico.

- Embeddings se implementan después de consolidar contexto y contratos.

# 49. Puntos que requieren validación antes de cerrar este anexo(EDIT: Validado)

No necesito respuesta para poder comprender el sistema, pero sí conviene resolver estos puntos antes de declarar el documento VALIDATED.

### A. Estado de GitHub

Confirmar si el objetivo es:

un único GitHub Project para FitFlow

o varios Projects:

producto
AI/tooling

Mi recomendación preliminar sería uno solo, usando area/type/labels, mientras el volumen siga siendo manejable.
EDIT: Se usara un único github Project para fitflow. Las herramientas ia deben ser una célula aparte para poder ser reutilizado el workflow en otro proyecto futuro. (Actualmente tengo creado FitFlow-ai. Pero requiere de adaptaciones lógicas para ser reconocido como parte del proyecto, la única limitación es que los archivos y carpetas como AGENTS.md y .agents/skill se mantienen en fitflow, imposibilitando la centralización de la herramienta ia en una sola locación, pero supone una fácil rotación hacia otro proyecto al tener las carpetas con responsabilidades bien definidas)

### B. Issues como TASK canónica

GitHub Issue = TASK principal

Y .ai/TASK continúa como artefacto generado/espejo.

Facilita ejecución local/offline.

### C. Run artifacts

Definir dónde persistir inicialmente:

RouteDecision
ContextResult
ValidationResult
ReviewResult
DocImpact

Posibles destinos:

repo/.ai/runs
GitHub PR comments/checks
ambos con uno como fuente primaria

No conviene tener dos fuentes con la misma autoridad.
EDIT: SUGERENCIA. REVISAR
C. Run Artifacts & Persistence Strategy

1. Fuentes de Datos y Autoridad

- Fuente Primaria (Canónica): Local en el repositorio bajo la ruta repo/.ai/runs/{run_id}/. Todos los artefactos (RouteDecision, ContextResult, etc.) se persistirán obligatoriamente en formato JSON.

- Fuente Secundaria (Visualización): GitHub PR Comments. Se utilizará exclusivamente para renderizar resúmenes ejecutivos orientados a la revisión humana.

2. Mapeo de Destinos por Artefacto

| Artefacto | Destino Local (Canónico) | Destino GitHub PR (Visualización) |
| --- | --- | --- |
| RouteDecision | /.ai/runs/{id}/route.json | Comentario inicial del PR (Tabla compacta). |
| ContextResult | /.ai/runs/{id}/context.json | ❌ Excluido (Demasiado extenso para comentarios). |
| ValidationResult | /.ai/runs/{id}/validation.json | GitHub PR Check (Status Pass/Fail) + Resumen en comentario si hay errores. |
| ReviewResult | /.ai/runs/{id}/review.json | Comentario en el PR (Desplegable <details> con feedback). |
| DocImpact | /.ai/runs/{id}/doc_impact.json | Comentario en el PR (Lista de archivos afectados). |

3. Flujo de Trabajo (Workflow)

- Ejecución Local: Las herramientas locales generan y leen directamente de /.ai/runs/ evitando llamadas de red externas para consultar ejecuciones previas.

- Ejecución en CI (GitHub Actions):

  - El pipeline genera los artefactos y los añade al commit o los sube como Workflow Artifacts.

  - Un script procesa los JSONs locales, extrae los datos clave y genera un único comentario consolidado en el PR (evitando el spam de múltiples comentarios) respetando el límite de 65k caracteres.

💡 Ventaja de este diseño

Al dejar /.ai/runs como el canónico dentro del Git, si estás trabajando en tu máquina local y necesitas saber qué decidió el modelo sobre una ruta o un contexto en el paso anterior, tu CLI o extensión de IDE puede leer el archivo .json local instantáneamente (en milisegundos) sin tocar la API de GitHub.

### D. FastContext

Confirmar si:

FastContext 1.0 4B-R1

ya se encuentra operativo localmente o solamente disponible para implementar.

Esto afecta únicamente el estado:

ACTIVE

vs.

PLANNED

del Explorer.
EDIT: Se encuentra activo – Explorer no usa exclusivamente a fastContext, queda a evaluar rendimiento

### E. Model inventory

En la redefinición final convendría obtener el listado exacto de runtime IDs que OpenCode expone.

No hace falta hacerlo ahora.

Pero el Model Registry debería construirse desde esa salida real y no desde nombres escritos manualmente.
Edit: Ya están informados los modelos reales,(asumo que de gpt la información se obtiene rápido con respecto a sus distintas versiones que ya repetidas veces lo tratamos)

# 50. Estado del informe

NO CERRADO.

Estado recomendado:

DRAFT
→ HUMAN VALIDATION

Una vez validados los puntos A–E, este documento puede pasar a:

VALIDATED INPUT

pero aun así no debería convertirse directamente en el nuevo baseline.

El orden correcto sería:

Informe actual
      +
Investigación de skills
      +
Baseline anterior
      +
Estado real del workspace
      ↓
REDEFINICIÓN FINAL
      ↓
Baseline nuevo
      ↓
IMPLEMENTACIÓN

Esto evita volver a modificar la arquitectura inmediatamente después de descubrir que una skill comunitaria ya resuelve mejor alguna pieza que estábamos por implementar.

# Conclusión provisional

El sistema está convergiendo hacia una arquitectura bastante más simple que la propuesta originalmente:

GitHub
→ Human Planner
→ deterministic/hybrid Router
→ Explorer LLM
→ deterministic Context Packager
→ selected Coder
→ deterministic Validator
→ Reviewer
→ Router on failure
→ Doc Curator
→ Human

ejecutada mediante:

OpenCode
+
TypeScript Workflow-as-Code
+
registries
+
external deterministic tooling

La modularidad no dependerá de mantener siempre OpenCode, FastContext, Repomix, un GPT concreto o GitHub.

Dependerá de que esos componentes implementen contratos estables.

Esa debe ser la propiedad estructural principal de la siguiente versión del baseline.