FITFLOW

Baseline de Arquitectura, Operacion y Desarrollo con IA

Version 3.0 · 13 de agosto de 2026

Sprint 6.8 en desarrollo · objetivo: MVP operativo

# 1. Proposito

Este documento consolida el baseline operativo de FitFlow para humanos y agentes. No reemplaza los Markdown canonicos; los resume para consulta. El codigo, los tests, la configuracion y las migraciones vigentes siguen gobernando la realidad ejecutable.

El objetivo inmediato es cerrar Sprint 6.8 con un dominio suficientemente estable, validacion reproducible y una operacion de tareas que permita usar Codex y Aider sin perder trazabilidad.

# 2. Source of Truth en capas

| Capa | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| 0 - Realidad ejecutable | Codigo, tests, config, Alembic | Que existe y como se comporta hoy |
| 1 - Documentacion canonica | current-state, architecture, domain, ADR, roadmap, quality, process | Significado, fronteras y decisiones |
| 2 - Registros operativos | Jira, TASK/PLAN/STATUS/RESULT, Git | Trazabilidad de trabajo |
| 3 - Contexto derivado | Project Index, RepoMap, embeddings, caches | Localizacion/contexto reutilizable |
| 4 - Historico | docs/archive | Trazabilidad; no instruccion activa |

Una contradiccion no se resuelve en silencio. Se verifica el codigo, se identifica si el documento expresa estado actual o target y se crea una task delimitada para reconciliarla.

# 3. Arquitectura del producto

## 3.1 Stack

Backend: Python 3.11+, FastAPI async, SQLAlchemy 2.x Async, Alembic, Pydantic v2, PostgreSQL, Redis y JWT.

Frontend: React, TypeScript, Vite, Chakra UI, TanStack Query y Axios.

Infraestructura de desarrollo: Docker, Docker Compose, PostgreSQL, Adminer y Redis cuando corresponda.

## 3.2 Responsabilidades

Request -> Pydantic Schema -> Router -> Service -> CRUD -> SQLAlchemy Model -> PostgreSQL

Router/FastAPI: HTTP, DI, auth, status codes y mapeo de errores.

Schema/Pydantic: contratos y validacion estructural.

Service: reglas de negocio y orquestacion.

CRUD: persistencia y limites transaccionales.

SQLAlchemy/PostgreSQL: persistencia e integridad estructural.

## 3.3 Target

FitFlow evoluciona gradualmente hacia un monolito modular. No se introducen microservicios, brokers, CQRS o event sourcing para resolver necesidades actuales del MVP. Una extraccion futura sigue requiriendo contratos, ownership de datos, seguridad, observabilidad, deploy y testing independiente.

# 4. Dominio y estado actual

User -> Person -> Client / Teacher; Client -> Membership; GymClass -> ClassSchedule -> ClassSession -> Booking.

Booking debe impedir duplicados y overbooking, validar membership/allowed_plan y proteger capacidad/creacion de forma atomica.

ClassSession preserva capacidad historica mediante capacity_snapshot.

Cancelacion operacional no equivale a eliminacion logica.

RRULE es una decision aceptada para ClassSchedule, pero la implementacion debe verificarse/completarse antes de marcarla como confirmada.

El frontend existe pero debe resincronizarse con contratos backend estabilizados.

# 5. Testing como baseline critico

Pytest deja de ser una herramienta simplemente esperada y pasa a ser parte del baseline operativo. La suite reduce inferencia repetida de agentes y permite que Validation tenga significado reproducible.

| Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| smoke | Harness, arranque y wiring critico |
| unit | Reglas aislables de services/schemas |
| integration | DB, CRUD y transacciones |
| api | Contratos HTTP, auth y status codes |
| concurrency | Races, locks y overbooking |

La suite v3 incluye estructura, pytest.ini, un smoke minimo y templates. Esto no equivale a cobertura real del dominio. La primera task debe conectar fixtures reales, reconciliar dependencias y agregar tests representativos.

## 5.1 Estados de evidencia

PASS: validacion ejecutada y satisfactoria.

FAIL: fallo reproducible.

NOT_RUN: no se ejecuto y se explica por que.

UNAVAILABLE: herramienta/configuracion ausente; gap explicito.

N/A: gate no aplicable al tipo de cambio.

# 6. Ciclo de tareas y reportes

Jira organiza el trabajo; Git conserva la implementacion; .ai/tasks conserva el contrato y el reporte tecnico; docs recibe solo conocimiento durable.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Backlog | Idea/necesidad no lista |
| Ready | Scope y aceptacion claros |
| In Progress | Existe ejecutor |
| Validation | Tests/checks |
| Review | Revision humana/tecnica |
| Done | Resultado aceptado e integrado |
| Blocked | Dependencia concreta |

## 6.1 Dimensiones Jira

Area: backend, frontend, infra, docs, ai-tooling.

Execution lane: human, codex, aider, mixed, undecided.

Task type: feature, fix, refactor, audit, test, docs, tooling.

Labels excepcionales: needs-adr, needs-human-decision, blocked-external.

## 6.2 Artefactos

TASK.md define el contrato. PLAN.md existe solo si la complejidad lo justifica. STATUS.md sirve para ejecuciones largas. RESULT.md normaliza la salida y evita que los transcripts se conviertan en documentacion.

# 7. Pipelines de IA

## 7.1 Codex + Project Index

Pipeline principal para auditorias y cambios de mayor capacidad. El Project Index aporta candidatos reutilizables; Codex debe leer el codigo real antes de editar y terminar con validaciones.

## 7.2 AiderDesk

Rama operativa independiente: M-Explorer read-only -> evidence handoff -> Worker -> validation -> Reviewer. Sigue en afinacion y no bloquea el MVP.

## 7.3 Contexto

Documentar ampliamente no significa cargar todo. AGENTS.md permanece compacto; los docs se consultan por necesidad. El objetivo del indexador/explorer es reducir exploracion repetida del solver, no minimizar tokens locales a cualquier costo.

# 8. Project Index, EmbeddingGemma y MCP

El Project Index se construye como artefacto regenerable ligado a revision Git: discovery, AST/simbolos, relaciones, documentacion activa y Context Package.

EmbeddingGemma queda como canal semantico opcional. Se activa solo si consultas reales muestran una mejora medible frente a simbolos, grafo y busqueda textual.

MCP queda para estudio futuro. Puede ser una interfaz estandar para exponer tools del indice, pero no ahorra tokens por si mismo y no es prerequisito de Codex, testing ni Project Index v1.

# 9. Proximas dos tasks

## FF-LOCAL-001 - Testing baseline operativo

reconciliar pytest/pytest-asyncio con dependencias reales;

definir fixtures seguras y DB de test;

hacer significativo el smoke harness;

agregar primer vertical slice de tests de Booking/invariantes;

validar wrappers y reportar PASS/FAIL/UNAVAILABLE.

## FF-LOCAL-002 - Naming audit read-only

inventariar nombres por capa;

distinguir diferencia intencional de inconsistencia real;

medir impacto/imports de cada candidato;

no renombrar en esta task;

proponer una task separada de normalizacion si corresponde.

# 10. Regla final

Primero se estabiliza la verdad ejecutable y sus validaciones; despues se aumenta la autonomia. Codex, Aider o un desarrollador humano pueden ejecutar tasks distintas, pero todos deben apuntar al mismo dominio, a la misma arquitectura y al mismo contrato de evidencia.

El objetivo sigue siendo el MVP. El tooling existe para reducir costo, repeticion y riesgo; no para convertirse en un producto paralelo que bloquee FitFlow.