📓 BITÁCORA COMPLETA (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada Corporativa

FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Bitácora Completa de Desarrollo (ES) Versión: 1.0 Autor: Technoton

2. Propósito de la Bitácora

Registra todas las actividades, decisiones y avances del desarrollo de FitFlow. Sirve para auditorías, onboarding y planificación.

3. Semana 1 — Arquitectura Base y Backend Inicial

Día 1

- Definición de arquitectura

- Creación del repositorio

- Configuración inicial de FastAPI

- Estructura base del backend

Día 2

- Configuración SQLAlchemy Async

- Modelos iniciales

- Alembic configurado

- Primera migración

Día 3

- Endpoints de autenticación

- JWT + roles

- AuthService

Día 4

- Modelos de clases, agenda y sesiones

- Migraciones

- Validaciones

Día 5

- CRUD de GymClass

- Documentación OpenAPI

- Revisión interna

4. Semana 2 — Frontend Base y Autenticación

Día 6

- Inicialización React + Vite

- Chakra UI

- Estructura base

Día 7

- Login / Register

- Axios con interceptores

- Integración JWT

Día 8

- Dashboard

- Componentes base

- AuthContext

Día 9

- Listado de clases

- Integración con backend

- TanStack Query

Día 10

- Ajustes de UI

- Tema corporativo

- Documentación interna

5. Semana 3 — Agenda, Sesiones y Reservas

Día 11

- Pantalla de Agenda

- Integración con schedules

Día 12

- Pantalla de Sesiones

- Validación de capacidad

Día 13

- Sistema de reservas

- Endpoints de booking

Día 14

- Validaciones de roles

Día 15

- Pruebas manuales completas

- Ajustes de UX

6. Semana 4 — Testing, Documentación y Deploy

Día 16

- Tests backend

- Fixtures async

Día 17

- Tests de endpoints

- Mock DB

Día 18

- Tests frontend

- Vitest

Día 19

- Documentación técnica

- Documentación interna

- Bitácora

Día 20

- Docker producción

- Ajustes finales

- Deploy a staging

7. Decisiones Técnicas Relevantes

- Arquitectura async

- Servicios desacoplados

- TanStack Query

- JWT + roles

- PostgreSQL

- Docker

8. Problemas y Soluciones

- Migraciones inconsistentes → regeneración

- Interceptores JWT → reescritura

- Sesiones duplicadas → validación

- UI inconsistente → tema corporativo

9. Conclusión

La bitácora documenta todo el proceso de desarrollo y es clave para auditorías y planificación.

🔹 Semana 5 — Cierre Sprint 6 (Backend completo y operativo)

Día 21

- Resolución de conflictos entre develop y main

- Merge final y publicación del release v0.6.0

- Documentación de endpoints y roles

- Validación de servicios y routers

Día 22

- Revisión de arquitectura modular

- Ajustes en dependencias y requirements

- Actualización de README técnico

- Preparación para Sprint 7 (MVP operativo)

🔹 Semana 6 — Inicio Sprint 7 (Integración y MVP operativo)

Día 23

- Creación de rama feature/sprint-7

- Definición de objetivos del MVP

- Planificación de integración frontend-backend

Día 24

- Implementación de dashboard principal

- Conexión de reservas y sesiones en tiempo real

- Ajustes de autenticación y roles

Día 25

- Testing E2E inicial

- Validación de flujo de usuario

- Documentación de endpoints críticos

🔹 Decisiones Técnicas Relevantes

- Consolidación de arquitectura modular

- Flujo Git profesional (develop → main → release)

- Versionado semántico (v0.6.0 → v0.7.0)

- Integración de frontend con TanStack Query

- Preparación para despliegue MVP

🔹 Conclusión

El Sprint 6 marca el cierre del backend completo y operativo. El Sprint 7 inicia la fase de integración y desarrollo del MVP funcional, con foco en experiencia de usuario y estabilidad del sistema.