🗂️ EPIC JIRA – SPRINT 7 (ES)

TECHNOTON — FitFlow Tecnología que trabaja para vos Build. Scale. Automate.

1. Portada de la Epic

Epic: Sprint 7 – MVP Operativo (Core del Gimnasio) Proyecto: FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Descripción Ejecutiva

El Sprint 7 consolida el producto FitFlow en su versión MVP Operativo, integrando el flujo completo del gimnasio y habilitando el uso real del sistema por parte de los distintos roles. Este sprint se centra en la interfaz operativa del frontend, conectando todos los módulos del backend ya finalizado en Sprint 6.

Incluye:

- Flujo completo: Cliente → Clase → Agenda → Sesión → Reserva

- Dashboard operativo para front_desk

- Validaciones de capacidad y disponibilidad

- Corrección de bugs del refactor anterior

- UX mínima viable para uso real

El resultado es un sistema funcional, estable y listo para deploy.

3. Objetivo de la Epic

Entregar el MVP Operativo del sistema FitFlow, con flujo completo de gimnasio y paneles administrativos funcionales, garantizando la interacción entre clientes, profesores y mesa de entrada.

4. Alcance

Incluye:

- Integración total del frontend con backend.

- Dashboard operativo (front_desk).

- CRUDs administrativos (clases, horarios, sesiones, reservas).

- Validaciones de capacidad y disponibilidad.

- Corrección de bugs del refactor Sprint 6.

- UX mínima viable (sin diseño final).

No incluye:

- Testing avanzado.

- Optimización de rendimiento.

- Reportes analíticos o dashboards estadísticos.

- Diseño visual final.

5. Historias de Usuario (HU)

HU-701 – Flujo Completo Cliente → Reserva Como cliente Quiero visualizar clases, agendas y sesiones Para realizar reservas de forma simple. Criterios de aceptación:

- Listado de clases y sesiones disponibles.

- Validación de capacidad.

- Creación de reserva exitosa.

- Feedback visual de confirmación.

HU-702 – Dashboard Operativo Front Desk Como operador Quiero ver las sesiones del día y su capacidad Para gestionar el día a día del gimnasio. Criterios de aceptación:

- Vista diaria de sesiones.

- Capacidad y ocupación en tiempo real.

- Cancelación de sesiones.

- Acceso a reservas por sesión.

HU-703 – Validaciones de Capacidad Como sistema Quiero bloquear reservas cuando una sesión esté llena Para mantener la consistencia operativa. Criterios de aceptación:

- Cálculo de cupos disponibles.

- Bloqueo automático de booking.

- Feedback visual de error.

HU-704 – Corrección de Bugs del Refactor Como desarrollador Quiero corregir errores menores del Sprint 6 Para garantizar estabilidad en el MVP. Criterios de aceptación:

- Revisión de routers y services.

- Validación de schemas públicos.

- Pruebas manuales de flujos operativos.

HU-705 – UX Mínima Viable Como usuario Quiero una interfaz simple y funcional Para operar el sistema sin entrenamiento previo. Criterios de aceptación:

- Navegación intuitiva.

- Feedback visual consistente.

- Formularios claros y validaciones básicas.

6. Criterios de Aceptación Globales

- Flujo completo Cliente → Reserva funcionando.

- Dashboard Front Desk operativo.

- Validaciones de capacidad activas.

- Corrección de bugs del refactor.

- UX mínima viable implementada.

- Backend y frontend sincronizados.

7. Dependencias

- Backend completo (Sprint 6).

- Sistema de reservas (Sprint 5).

- Roles y guards (Sprint 4).

- Documentación interna actualizada.

8. Riesgos

🔸 Integración frontend puede revelar bugs de backend. Mitigación: testing manual por módulo.

🔸 Capacidad y disponibilidad pueden requerir ajustes de modelo. Mitigación: validaciones en service.

🔸 UX mínima puede no ser suficiente para usuarios finales. Mitigación: feedback rápido y iteración en Sprint 8.

9. Métricas del Sprint

| Métrica | Resultado Esperado |
| --- | --- |
| Flujo Cliente → Reserva | 100 % |
| Dashboard Front Desk | 100 % |
| Validaciones de Capacidad | 100 % |
| Corrección de Bugs | 100 % |
| UX Mínima Viable | 100 % |

10. Entregables Finales

- Flujo completo Cliente → Reserva.

- Dashboard Front Desk operativo.

- Validaciones de capacidad activas.

- Corrección de bugs del refactor.

- UX mínima viable.

- Documentación actualizada.

11. Estado de la Epic

Estado: En progreso Sprint: 7 Prioridad: Alta Impacto: Crítico para MVP Dependencia: Backend finalizado (Sprint 6)