📄 INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DEL PROYECTO (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada Ejecutiva

FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Informe Ejecutivo de Gestión del Proyecto (ES) Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Propósito del Informe

Este documento resume la gestión integral del proyecto FitFlow, incluyendo:

- Estado general del proyecto

- Avances por sprint

- Gestión de riesgos

- Gestión de alcance

- Gestión de tiempos

- Gestión de calidad

- Gestión de documentación

- Próximos pasos estratégicos

Es un informe de alto nivel para dirección, socios y auditorías.

3. Estado General del Proyecto

FitFlow se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, con:

✔️ Arquitectura sólida

✔️ Backend funcional

✔️ Frontend funcional

✔️ Flujos principales implementados

✔️ Documentación completa

✔️ Roadmap v2 definido

✔️ Refactor en curso

✔️ MVP claramente delimitado

El proyecto avanza según el plan revisado (Roadmap v2), con foco en estabilidad y preparación del MVP.

4. Avances por Sprint (Resumen Ejecutivo)

Sprint 1–2

- Arquitectura base

- Backend inicial

- Frontend inicial

- Autenticación y roles

Sprint 3–4

- Clases

- Agenda

- Sesiones

- Reservas

- Seguridad granular

Sprint 5

- Testing inicial

- Documentación

- Preparación de deploy

Sprint 6 (en progreso)

- Refactor

- CRUD operativos

- Rol front_desk

- Ajustes de arquitectura

Sprint 7–10 (planificado)

- MVP operativo

- Testing mínimo viable

- Staging

- Beta interna

- Documentación final

5. Gestión del Alcance

Alcance del MVP:

- Clases

- Agenda

- Sesiones

- Reservas

- Roles

- Dashboard operativo

- Seguridad básica

- Testing mínimo viable

- Deploy reproducible

Alcance excluido:

- Integraciones externas

- Pagos

- Estadísticas avanzadas

- UX premium

- Panel administrativo completo

- Notificaciones

- Multi-sede

- Multi-idioma

El alcance está controlado y acotado, evitando desbordes.

6. Gestión de Tiempos

Estado:

- Sprints 1–5 completados

- Sprint 6 en ejecución

- Roadmap v2 ajustado a capacidades reales

- Testing movido a Sprint 8 para evitar bloqueos

- Deploy movido a Sprint 9 para asegurar estabilidad

Riesgo mitigado:

- Sobrecarga por testing avanzado → Se definió testing mínimo viable.

7. Gestión de Calidad

Implementado:

- Arquitectura modular

- Validaciones estrictas

- Servicios desacoplados

- Documentación profesional

- Refactor en curso

- Testing planificado

Pendiente:

- Testing mínimo viable (Sprint 8)

- Pruebas manuales completas (Sprint 9)

8. Gestión de Riesgos

Riesgos actuales:

- Testing desde cero

- Complejidad de agenda/sesiones

- Refactor extenso

- Tiempo disponible

- Dependencia de roles

Mitigaciones:

- Sprint 8 con alcance limitado

- Componentes reutilizables

- Modularización del refactor

- MVP estrictamente recortado

- Validaciones estrictas

9. Gestión de Documentación

Documentos completados:

- Bitácora completa

- Manual de arquitectura ES/EN

- Informe ejecutivo del MVP ES/EN

- Roadmap v2 ES/EN

- Informe ejecutivo de seguridad ES/EN

- Documentación técnica ES/EN

- Documentación interna ES/EN

Documentos en progreso:

- Manual de operaciones (próximo)

- Manual de usuario (post-MVP)

10. Próximos Pasos Estratégicos

Corto plazo (Sprints 6–7)

- Finalizar refactor

- CRUD operativos

- Rol front_desk

- Flujo completo operativo

- UX mínima viable

Mediano plazo (Sprints 8–9)

- Testing mínimo viable

- Docker producción

- Staging

- Pruebas manuales completas

Largo plazo (Sprint 10)

- Beta interna

- Ajustes finales

- Documentación final del MVP

11. Conclusión Ejecutiva

FitFlow avanza de manera sólida y controlada. La gestión del proyecto es consistente, profesional y alineada con los objetivos del MVP. El Roadmap v2 garantiza un desarrollo realista, modular y ejecutable. El proyecto está encaminado hacia un MVP estable y funcional.