🛣️ ROADMAP DE SPRINTS v2 (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada del Roadmap

FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Roadmap de Sprints v2 (ES) Versión: 2.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Propósito del Roadmap

Este documento define la planificación estratégica de los próximos sprints del proyecto FitFlow, ajustado a:

- Estado actual del desarrollo

- Refactor en curso

- Objetivos del MVP

- Capacidades reales del equipo

- Tiempo disponible

- Testing pendiente

El roadmap está diseñado para ser realista, modular y ejecutable, sin sobrecargar el MVP.

3. Filosofía del Roadmap v2

✔️ Priorizar lo que habilita el MVP

✔️ Testing mínimo viable (no completo)

✔️ Refactor para estabilidad

✔️ Roles funcionales

✔️ Flujos completos de negocio

✔️ Documentación clara

✔️ Evitar features que no aportan al MVP

4. Roadmap General (Sprints 6–10)

Sprint 6 — Refactor + CRUD Operativos (EN PROGRESO)

Objetivos:

- Refactor general backend y frontend

- CRUD de clases

- CRUD de agenda

- CRUD de sesiones

- Rol front_desk operativo

- Ajustes de endpoints y modelos

Entregables:

- Clases, agenda y sesiones funcionando

- Mesa de entrada habilitada

- Código limpio y modular

Sprint 7 — MVP Operativo (Core del Gimnasio)

Objetivos:

- Flujo completo: Cliente → Clase → Agenda → Sesión → Reserva

- Dashboard operativo para front_desk

- Validaciones de capacidad

- UX mínima viable

- Corrección de bugs del refactor

Entregables:

- MVP funcional sin testing avanzado

- Flujo operativo completo

- Roles funcionando

Sprint 8 — Testing Mínimo Viable (Backend + Frontend)

Objetivos:

- Testing backend básico:

  - Servicios críticos

  - Endpoints críticos

- Testing frontend básico:

  - Componentes críticos

  - Hooks de datos

- Cobertura mínima:

  - Backend: 40–50%

  - Frontend: 25–30%

Entregables:

- Tests que evitan regresiones

- Base para testing avanzado futuro

- Documentación de testing

Nota: No se busca cobertura alta. Se busca estabilidad mínima para no romper el MVP.

Sprint 9 — Preparación de Deploy + Staging

Objetivos:

- Docker producción

- Variables de entorno

- Imagen backend y frontend

- Entorno staging

- Pruebas manuales completas

- Ajustes finales de UX

Entregables:

- Staging funcional

- Deploy reproducible

- Checklist de producción

Sprint 10 — Beta Interna + Correcciones

Objetivos:

- Pruebas internas con usuarios reales

- Corrección de bugs

- Ajustes de UX

- Documentación final del MVP

- Preparación para Beta pública (opcional)

Entregables:

- Beta interna

- MVP estable

- Documentación final

5. Priorización del MVP

Funcionalidades esenciales:

- Login / Registro

- Roles

- Clases

- Agenda

- Sesiones

- Reservas

- Dashboard operativo

- Perfil cliente

- Seguridad básica

- Testing mínimo viable

- Deploy

Funcionalidades que NO entran en el MVP:

- Estadísticas avanzadas

- Notificaciones

- Integraciones externas

- Pagos online

- Panel administrativo avanzado

- UX premium

- Testing completo

6. Riesgos del Roadmap

🔸 Testing desde cero

Mitigación: Sprint 8 con alcance limitado.

🔸 Refactor extenso

Mitigación: dividir en módulos pequeños.

🔸 Complejidad de agenda y sesiones

Mitigación: componentes reutilizables.

🔸 Tiempo disponible

Mitigación: MVP estrictamente recortado.

7. Conclusión

Este Roadmap v2 está diseñado para que FitFlow llegue a un MVP real, funcional y estable, sin sobrecargar el desarrollo ni exigir testing avanzado antes de tiempo.

Es un plan realista, modular, ejecutable y alineado con tu situación actual.