🗂️ EPIC JIRA – SPRINT 5 (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada de la Epic

Epic: Sprint 5 – Testing, Documentación y Preparación de Deploy Proyecto: FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Descripción Ejecutiva

El Sprint 5 se centra en consolidar la calidad del sistema FitFlow mediante:

- Implementación de testing backend y frontend

- Documentación técnica completa (ES/EN)

- Preparación del entorno de despliegue

- Ajustes finales de arquitectura y UX

Este sprint marca la transición desde la fase de construcción hacia la fase de estabilización y preparación para lanzamiento.

3. Objetivo de la Epic

Garantizar que FitFlow alcance un nivel de calidad, estabilidad y documentación adecuado para su despliegue en un entorno de staging y posterior producción.

4. Alcance

Incluye:

- Tests backend (pytest)

- Tests frontend (Vitest)

- Documentación técnica ES/EN

- Documentación interna unificada

- Bitácora completa

- Preparación de Docker para producción

- Ajustes finales de endpoints y modelos

No incluye:

- Optimización avanzada de rendimiento

- Integraciones externas

- UX final de producción

- Beta pública

5. Historias de Usuario (HU)

HU-501 – Implementar Testing Backend

Como desarrollador backend Quiero ejecutar tests automatizados Para garantizar la estabilidad de los servicios y endpoints.

Criterios de aceptación:

- Tests ejecutan con pytest

- Fixtures async configuradas

- Cobertura mínima del 70%

- Tests de servicios y endpoints críticos

HU-502 – Implementar Testing Frontend

Como desarrollador frontend Quiero validar componentes y pantallas Para asegurar que la UI funciona correctamente.

Criterios de aceptación:

- Tests ejecutan con Vitest

- Componentes críticos cubiertos

- Mock de API funcionando

- Cobertura mínima del 60%

HU-503 – Documentación Técnica ES/EN

Como equipo técnico Quiero contar con documentación completa Para facilitar onboarding, auditorías y mantenimiento.

Criterios de aceptación:

- README Técnico ES

- README Técnico EN

- Documentación Interna Unificada ES

- Documentación Interna Unificada EN

- Bitácora completa

HU-504 – Preparación de Entorno de Deploy

Como DevOps Quiero preparar el entorno de despliegue Para garantizar que FitFlow pueda ejecutarse en producción.

Criterios de aceptación:

- Docker configurado para producción

- Variables de entorno definidas

- Imagen backend y frontend generada

- Entorno de staging funcionando

HU-505 – Ajustes Finales de Arquitectura

Como arquitecto de software Quiero revisar y ajustar módulos críticos Para asegurar consistencia y mantenibilidad.

Criterios de aceptación:

- Revisión de modelos

- Validaciones adicionales

- Ajustes en servicios

- Limpieza de código

6. Criterios de Aceptación Globales de la Epic

- Todos los tests deben ejecutarse sin errores

- Documentación completa y actualizada

- Docker funcionando en modo producción

- Backend y frontend levantan correctamente en staging

- No deben existir endpoints sin validar

- No deben existir warnings críticos en consola

7. Dependencias

- Modelos y endpoints de sprints anteriores

- Arquitectura base del backend

- Pantallas principales del frontend

- Roles y autenticación implementados en Sprint 4

8. Riesgos

🔸 Cobertura insuficiente de tests

Mitigación: priorizar servicios críticos.

🔸 Inconsistencias en documentación

Mitigación: revisión cruzada entre equipos.

🔸 Configuración de Docker incompleta

Mitigación: pruebas en staging antes de producción.

9. Métricas del Sprint

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Cobertura backend | 70% |
| Cobertura frontend | 60% |
| Documentación | 100% |
| Preparación de deploy | 100% |
| Bugs críticos | 0 |

10. Entregables Finales

- Tests backend (pytest)

- Tests frontend (Vitest)

- Documentación técnica ES/EN

- Documentación interna ES/EN

- Bitácora completa

- Docker para producción

- Ajustes finales de arquitectura

11. Estado de la Epic

Estado: ✔️ Completada Sprint: 5 Prioridad: Alta Impacto: Crítico para despliegue

Mauricio, Epic Sprint 5 completa, clara y lista para Word o Jira.