🗂️ EPIC JIRA – SPRINT 6 (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada de la Epic

Epic: Sprint 6 – Gestión de Clases + Agenda + Rol Mesa de Entrada Proyecto: FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Descripción Ejecutiva

El Sprint 6 expande las capacidades del sistema FitFlow incorporando:

- CRUD completo de clases desde frontend

- Pantalla CRUD de ClassSchedule (agenda semanal)

- Pantalla CRUD de ClassSession (sesiones generadas)

- Integración del rol front_desk

- Ajustes en endpoints y modelos

- Revisión de flujos operativos del gimnasio

- Refactor general para preparar MVP

Este sprint es clave para cerrar el módulo de Gestión Operativa del Gimnasio, habilitando el uso real del sistema.

3. Objetivo de la Epic

Completar la gestión integral de clases, agenda y sesiones, y habilitar el rol operativo de mesa de entrada para el MVP.

4. Alcance

Incluye:

- CRUD de GymClass desde frontend

- CRUD de ClassSchedule

- CRUD de ClassSession

- Integración del rol front_desk

- Ajustes en backend (servicios, modelos, validaciones)

- Refactor de frontend para soportar nuevos flujos

- Revisión de endpoints existentes

No incluye:

- Sistema de reservas (ya completado en Sprint 5)

- Testing avanzado

- Optimización de rendimiento

- UX final

5. Historias de Usuario (HU)

HU-601 – CRUD de Clases desde Frontend

Como administrador Quiero crear, editar y eliminar clases Para gestionar la oferta del gimnasio.

Criterios de aceptación:

- Formulario completo

- Validaciones

- Integración con backend

- Feedback visual

HU-602 – CRUD de Agenda Semanal

Como profesor o admin Quiero definir horarios semanales Para organizar las clases.

Criterios de aceptación:

- Crear horarios

- Editar horarios

- Eliminar horarios

- Vista semanal clara

HU-603 – CRUD de Sesiones

Como front_desk Quiero gestionar sesiones diarias Para controlar capacidad y disponibilidad.

Criterios de aceptación:

- Crear sesiones

- Editar sesiones

- Cancelar sesiones

- Validaciones de capacidad

HU-604 – Integración del Rol Mesa de Entrada

Como front_desk Quiero acceder a herramientas operativas Para gestionar el día a día del gimnasio.

Criterios de aceptación:

- Acceso a agenda

- Acceso a sesiones

- Acceso a reservas

- Permisos limitados

HU-605 – Refactor General

Como desarrollador Quiero reorganizar módulos y componentes Para mejorar mantenibilidad y preparar el MVP.

Criterios de aceptación:

- Código limpio

- Servicios reorganizados

- Componentes reutilizables

- Eliminación de duplicados

6. Criterios de Aceptación Globales

- CRUD de clases, agenda y sesiones funcionando

- Rol front_desk operativo

- Refactor aplicado sin romper flujos previos

- Documentación interna actualizada

- Backend y frontend sincronizados

7. Dependencias

- Modelos y endpoints de sprints anteriores

- Sistema de reservas

- Roles implementados en Sprint 4

- Testing inicial del Sprint 5

8. Riesgos

🔸 Refactor puede romper flujos previos

Mitigación: pruebas manuales completas.

🔸 Complejidad en agenda semanal

Mitigación: diseño modular de componentes.

🔸 Rol front_desk requiere permisos específicos

Mitigación: revisión de seguridad.

9. Métricas del Sprint

| Métrica | Resultado esperado |
| --- | --- |
| CRUD clases | 100% |
| CRUD agenda | 100% |
| CRUD sesiones | 100% |
| Rol front_desk | 100% |
| Refactor | 100% |

10. Entregables Finales

- CRUD de clases

- CRUD de agenda

- CRUD de sesiones

- Rol front_desk

- Refactor general

- Documentación actualizada

11. Estado de la Epic

Estado: En progreso Sprint: 6 Prioridad: Alta Impacto: Crítico para MVP