📄 INFORME EJECUTIVO DEL MVP (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada Ejecutiva

FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Informe Ejecutivo del MVP (ES) Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Propósito del Documento

Este informe ejecutivo describe:

- El alcance del MVP de FitFlow

- Las funcionalidades esenciales

- El estado actual del desarrollo

- Los módulos completados

- Los módulos en progreso

- Los riesgos y próximos pasos

Su objetivo es brindar una visión clara y profesional del estado del proyecto.

3. ¿Qué es el MVP de FitFlow?

El MVP (Minimum Viable Product) de FitFlow es la versión mínima funcional que permite operar un gimnasio con:

- Gestión de clases

- Agenda semanal

- Sesiones diarias

- Reservas

- Roles operativos

- Seguridad básica

- Dashboard funcional

El MVP no busca perfección, sino funcionalidad real.

4. Funcionalidades Incluidas en el MVP

✔️ Autenticación y roles

- Login / Registro

- Roles: admin, teacher, client, front_desk

- JWT + permisos

✔️ Gestión de clases

- Crear, editar, eliminar clases

- Asignar profesor

- Descripción y categoría

✔️ Agenda semanal

- Crear horarios

- Editar horarios

- Eliminar horarios

- Vista semanal

✔️ Sesiones diarias

- Generación automática

- Capacidad

- Cancelación

- Edición

✔️ Reservas

- Crear reserva

- Ver reservas propias

- Cancelar reserva

- Validación de cupos

✔️ Dashboard operativo

- Vista para front_desk

- Control de sesiones

- Control de reservas

- Control de asistencia (opcional)

✔️ Backend y frontend funcionales

- Arquitectura async

- React + Vite + Chakra

- TanStack Query

- Axios con JWT

✔️ Documentación

- Técnica ES/EN

- Interna ES/EN

- Bitácora

- Roadmap v2

- Manual de arquitectura ES/EN

5. Funcionalidades NO incluidas en el MVP

❌ No incluye:

- Estadísticas avanzadas

- Panel administrativo completo

- Notificaciones

- Integraciones externas

- Pagos online

- UX premium

- Testing completo

- Multi-sede

- Multi-idioma

- Roles avanzados

- Reportes PDF/Excel

Estas funcionalidades pertenecen a la fase Beta o fase Producción.

6. Estado Actual del Proyecto

🟩 Backend

✔ Modelos completos ✔ Endpoints principales ✔ Servicios funcionando ✔ Seguridad implementada ✔ Migraciones estables ⬜ Ajustes finales del refactor (Sprint 6)

🟩 Frontend

✔ Login / Register ✔ Dashboard ✔ Clases ✔ Agenda ✔ Sesiones ✔ Reservas ⬜ CRUD operativos en refactor (Sprint 6)

🟨 Testing

⬜ Backend básico pendiente ⬜ Frontend básico pendiente ✔ Plan de testing definido ✔ Prompt para aprendizaje generado

🟩 Documentación

✔ Técnica ES/EN ✔ Interna ES/EN ✔ Bitácora ✔ Roadmap ✔ Manual de arquitectura ES/EN

🟨 Deploy

⬜ Docker producción pendiente ⬜ Staging pendiente ✔ Configuración base lista

7. Riesgos del MVP

🔸 Testing desde cero

Mitigación: Sprint 8 con alcance mínimo viable.

🔸 Refactor en curso

Mitigación: modularización y pruebas manuales.

🔸 Complejidad de agenda y sesiones

Mitigación: componentes reutilizables.

🔸 Tiempo disponible

Mitigación: MVP estrictamente recortado.

8. Próximos Pasos

Sprint 6

- Finalizar refactor

- CRUD operativos

- Rol front_desk

Sprint 7

- Flujo completo operativo

- UX mínima viable

- Corrección de bugs

Sprint 8

- Testing mínimo viable

- Cobertura básica

- Documentación de testing

Sprint 9

- Docker producción

- Staging

- Pruebas manuales completas

Sprint 10

- Beta interna

- Ajustes finales

- Documentación final del MVP

9. Conclusión Ejecutiva

FitFlow se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, con:

- Arquitectura sólida

- Módulos principales implementados

- Documentación profesional

- Roadmap claro

- Refactor en curso

- Testing planificado

- MVP definido y alcanzable

El proyecto está encaminado hacia un MVP funcional y estable.