📄 VERSIÓN EJECUTIVA – SPRINTS 1–5 (ES)

TECHNOTON — FitFlow

Tecnología que trabaja para vos

Build. Scale. Automate.

1. Portada Ejecutiva

FitFlow – Sistema de Gestión de Gimnasio Informe Ejecutivo – Sprints 1 a 5 Versión: 1.0 Autor: Technoton

Espacio reservado para logo (PNG/SVG)

2. Propósito del Informe

Este documento resume de manera ejecutiva:

- Objetivos del proyecto

- Avances por sprint

- Resultados alcanzados

- Riesgos detectados

- Próximos pasos

Está diseñado para brindar una visión clara del progreso del proyecto FitFlow durante los primeros cinco sprints de desarrollo.

3. Resumen General del Proyecto

FitFlow es una plataforma web Full Stack para la gestión integral de gimnasios, que incluye:

- Administración de clientes

- Profesores

- Clases

- Agenda

- Sesiones

- Reservas

- Membresías

El proyecto se desarrolla con una arquitectura moderna, modular y completamente asíncrona, orientada a escalabilidad y mantenibilidad.

4. Objetivos Estratégicos de los Sprints 1–5

✔️ Establecer la arquitectura base del sistema

✔️ Implementar los módulos fundamentales del backend

✔️ Construir las pantallas principales del frontend

✔️ Integrar flujos completos de negocio (clases, agenda, sesiones, reservas)

✔️ Garantizar seguridad mediante roles y JWT

✔️ Preparar el entorno para testing y despliegue

5. Avances por Sprint

Sprint 1 — Arquitectura Base y Backend Inicial

Objetivos:

- Definir arquitectura general

- Crear estructura base del backend

- Implementar modelos iniciales

- Configurar migraciones

Resultados:

- FastAPI configurado

- SQLAlchemy Async operativo

- Alembic funcionando

- Modelos: Client, Teacher, Membership

- Endpoints base de autenticación

Estado: ✔️ Completado

Sprint 2 — Frontend Base y Autenticación

Objetivos:

- Inicializar proyecto React

- Implementar login y registro

- Integrar JWT con backend

- Crear estructura de UI

Resultados:

- Proyecto React + Vite configurado

- Chakra UI integrado

- Login/Register funcional

- Axios con interceptores JWT

- Dashboard inicial

Estado: ✔️ Completado

Sprint 3 — Clases, Agenda y Sesiones

Objetivos:

- Implementar módulos de clases

- Crear agenda semanal

- Generar sesiones

- Integrar endpoints

Resultados:

- CRUD de GymClass

- Pantalla de Agenda

- Pantalla de Sesiones

- Validaciones de capacidad

- Integración completa con backend

Estado: ✔️ Completado

Sprint 4 — Sistema de Reservas y Roles

Objetivos:

- Implementar reservas

- Integrar roles y permisos

- Ajustar flujos de negocio

Resultados:

- Reservas funcionales

- Endpoints: crear, listar, eliminar

- Roles: admin, teacher, client, front_desk

- Validaciones de seguridad

Estado: ✔️ Completado

Sprint 5 — Testing, Documentación y Preparación de Deploy

Objetivos:

- Implementar testing backend y frontend

- Documentar arquitectura

- Preparar entorno de despliegue

Resultados:

- Tests backend con pytest

- Tests frontend con Vitest

- Documentación técnica ES/EN

- Docker para producción

- Ajustes finales

Estado: ✔️ Completado

6. Indicadores de Progreso

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Avance total del proyecto | 100% de los sprints planificados |
| Backend funcional | ✔️ |
| Frontend funcional | ✔️ |
| Flujos completos | ✔️ |
| Testing inicial | ✔️ |
| Documentación | ✔️ |
| Preparación de deploy | ✔️ |

7. Riesgos Identificados

🔸 Migraciones complejas

Solución: reestructuración y regeneración completa.

🔸 Interceptores JWT inconsistentes

Solución: reescritura del interceptor.

🔸 UI no homogénea

Solución: creación de tema corporativo unificado.

🔸 Sesiones duplicadas

Solución: validación adicional en servicio de sesiones.

8. Próximos Pasos

- Optimización de rendimiento

- Tests avanzados (cobertura > 85%)

- Integración con sistemas externos (opcional)

- Preparación de versión beta

- Revisión de UX final

- Despliegue en producción

9. Conclusión Ejecutiva

Los sprints 1–5 establecieron la base completa del sistema FitFlow, logrando:

- Arquitectura sólida

- Backend y frontend funcionales

- Flujos de negocio completos

- Seguridad implementada

- Documentación profesional

- Preparación para despliegue

El proyecto se encuentra en una posición óptima para avanzar hacia etapas de refinamiento, pruebas avanzadas y lanzamiento.